| Ծրագրի անվանումը | Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի (կամ դրամաշնորհի) չափը | Ծրագրի նկարագիրը | Ծրագրի արժեքը | Համակարգող մարմին/Ծրագիր իրականացնող կազմակերպությունը և ժամկետները | Ծրագրի նպատակը | Ծրագրի ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիր | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ) 2.0 մլն ԱՄՆ դոլար: | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել արևային էներգիայի պոտենցիալի գնահատում` նախնական տվյալներով ամենաշատ ներուժ ունեցող տեղանքներում: | 2,5 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 2 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ, 0,5 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, | ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարություն/ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 2015-2017թթ: | Oժանդակել ՀՀ-ին արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախատեսվող ծրագրի նախապատրաստման հարցում: | 2015թ. հուլիսի 23-ին ՀՀ նախագահի թիվ ՆՀ-471-Ն հրամանագրով վավերացվել է ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015թ. հունիսի 5-ին և 2015թ. հունիսի 30-ին ստորագրված «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար դրամաշնորհային ծրագիրի» համաձայնագիրը: 2015թ. նոյեմբերի 23-ին ստորագրվել Արևային ներուժի գնահատման խորհրդատվական պայմանագիրը, որի շրջանակներում տեղադրվել են մոնիթորինգային 4 կայանները, չափումները սկսվել են 2016թ.-ի մայիսին: 2016թ. փետրվարի 15-ին կնքվել է «Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում և գործառնությունների խորհրդատվություն» ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը: Խորհրդատուն ներկայացրել է նախնական հաշվետվությունը, համաձայն որի ընտրված են կայանների կառուցման համար 6 տեղանքները (համայնքային հողեր): Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր, որի համաձայն 40-50ՄՎտ հզորությամբ իսկզբանե նախատեսված տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների առաջադրանքը հասցվել է մինչև 100ՄՎտ: Հաշվետվությունների ներկայացումը բաժանվել է 2 փուլերի: Առաջին փուլով ներկայացվել են Մասրիկի և Դաշտադեմի ընդհանուր մոտ 60 ՄՎտ հզորությամբ նախատեսվող կայանների մրցութային փաստաթղթերը և ուսումնասիրությունները, իսկ 2-րդ փուլով խորհրդատուն ներկայացնելու է մնացած տեղանքներում մոտ 50 ՄՎտ ընդհանուր հզորութմաբ կայանների հաշվետվությունները: Առաջին կայանի կառուցումը նախատեսվում է մեկնարկել 2017թ. մարտին: |