- Հավելված 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

-ի № ---արձանագրային որոշման

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| N | Գործողությունը | Գործողության նկարագրությունը | Կատարման ժամկետը | Պատաս- խանատու կառույցը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էներգետիկայի, Լիցենզավորման և Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքների լրամշակում | - ՀՀ ԷԵԲՊՆ համակործակցելով ՀԾԿՀ-ի հետ մշակում է Էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ ներառյալ սակայն չսահմանափակվելով հետևյալ փոփոխություններն իրականացնելու նպատակով. - ՀՀ ԷԵԲՊՆ և ՀԾԿՀ գործառույթների հստակեցում, - ԷՄՄՇ աստիճանական ազատականացումը խթանող դրույթների ներառում, այդ թվում հզորությունների շուկան, էլեկտրաէներգիայի ամիս-առաջ (ԱԱՇ), օր-առաջ (ՕԱՇ) և հաշվեկշռման շուկաներն ու համակարգային ծառայությունները, - մատակարարման և բաշխման գործառույթների տարանջատում՝ դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանելով առանձին լիցենզիաներ և կարգավորման դաշտ, - արտահանման և ներկրման գործունեության կարգավորում առանց լիցենզավորման, - Համակարգի և Շուկայի օպերատորների լիազորությունների հստակեցում և ընդլայնում, - Թրեյդերների ինստիտուտի ներդրում, սահմանելով վերջիններիս գործունեության կարգավորման դաշտ, - Երորրդ կողմի մուտքի ոչ խտրական իրավունքը երաշխավորող դրույթների ներառում, այդ թվում էլեկտրական ցանցին նոր միացումների և ենթակառուցվածքների հասանելիության ապահովման առումով: - ՀՀ ԷԵԲՊՆ համակործակցելով ՀԾԿՀ-ի հետ մշակում է Լիցենզավորման և Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ՝ լիցենզավորված գործունեության տեսակներն ու դրանց համապատասխան պետական տուրքի դրույքաչափերը փոփոխելու համար: - ՀՀ ԷԵԲՊՆ համակործակցելով ՀԾԿՀ-ի հետ մշակում է Էներգետիկայի մասին ՀՀ նոր օրենք՝ հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, ինչպես նաև Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մոդելի (ԷՇՄ) և Էլեկտրաէներգիայի առևտրի մեխանիզմի (ԷԱՄ) ներդման ընթացքում առաջ եկած առանձնահատկությունները: | Մայիս, 2017 Մայիս, 2017 Հուլիս, 2020 | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) |
| 2 | Էլեկտրաէներգետիկշուկայի օպերատորի ստեղծում և զարգացում | - ՀԾԿՀ-ն համագործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ փոփոխություններ է կատարում Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի (այսուհետև՝ Շուկայի օպերատոր կամ ՇՕ) լիցենզիայի պայմաններում վերջինիս վերապահելով Շուկայի օպերատորի կարգավիճակ և նոր իրավասություններ ԷՄՄՇ առևտրի կազմակերպման համար, ներառյալ սակայն չսահամանափակվելով հետևյալով. - ԷՄՄՇ կազմակերպում և զարգացում, - ԷՄՄՇ մասնակիցների գրանցում, - ԷՄՄՇ մասնակիցների էլեկտրաէներգիայի առքի և վաճառքի հայտերի գրանցում և կառավարում, - ԷՄՄՇ գնված և վաճառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունների հաշվառում և հաշիվների դուրս գրում, - հարևան երկրների ԷՄՄՇ հետ առևտրի կազմակերպում: - ՀԾԿՀ-ն համագործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ Շուկայի օպերատորի կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքի վերանայման ժամանակ ներառում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ վերջինիս վերապահված նոր իրավասությունների իրականացման համար, ներառյալ սակայն չսահմանափակվելով հետևյալով. - լրացուցիչ հաստիքային միավորների համար աշխատավարձի ֆոնդ և պահպանության միջոցներ, - ԷՄՄՇ նոր կանոնների մշակման համար օպտիմալ կառուցվածքի մոդելավորման ծրագրային ապահովման փաթեթի ձեռքբերման և տեղայնացման միջոցներ: | Մայիս, 2017 Հուլիս, 2017 | ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՇՕ ՀԾԿՀ, (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՇՕ |
| 3 | Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ցանցային կանոնների հաստատում և Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի օպերատորի իրավասությունների շրջանակի ընդլայնում | - ՀԾԿՀ-ն համագործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ հաստատում է Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲԸ-ի (այսուհետև՝ Համակարգի օպերատոր կամ ՀՕ) կողմից ներկայացված՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոնները: - ՀԾԿՀ-ն համագործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ փոփոխություններ է կատարում Համակարգի օպերատորի լիցենզիայի պայմաններում ընդլայնելով վերջինիս իրավասությունները Շուկայի և Ցանցային կանոններով նախատեսված նոր գործառույթների իրականացման համար: - ՀԾԿՀ-ն համագործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքի վերանայման ժամանակ ներառում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ Շուկայի և Ցանցային կանոններով նախատեսված նոր գործառույթների իրականացման համար: | Մայիս, 2017 Մայիս, 2017 Հուլիս, 2017 | ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՕ ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՕ ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՕ |
| 4 | Սակագների կառուցվածքի բարելավում | - ՀԾԿՀ-ն բարելավում է բաշխման ծառայությունների մատուցման սակագների կառուցվածքը դրանց հաշվարկի ընթացքում հենվելով ըստ լարման մակարդակների սահմանվող սակագների հաշվարկի արդյունքների վրա, ինչպես նաև բաշխման ծառայությունների մատուցման սակագներում չներառելով էլեկտրաէներգիայի արտադրության պլանավորված և փաստացի ծավալների շեղումների պատճառով առաջացած վնասներն ու օգուտները և առաքված էլեկտրաէներգիայի դիմաց գումարների հավաքագրման ծառայությունների արժեքը: - ՀԾԿՀ-ն բարելավում է վերջնական սպառողներին ըստ լարման մակարդակների սահմանվող էլեկտրաէներգիայի սակագների կառուցվածքը՝ սակագների հաշվարկի ընթացքում հենվելով տվյալ լարման մակարդակի սպառողներին էլեկտրական էներգիա բաշխելու համար անհրաժեշտ միջինացված ծախսերի իրական մեծությունից: - ՀԾԿՀ-ն բարելավում է արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների կառուցվածքը՝ դրանցից յուրաքանչյուրի էլեկտրաէներգիայի և հզորության դրույքի հաշվարկման ընթացքում հնարավորինս մոտարկելով մաշվածության և շահույթի բաշխման մոտեցումները: - ՀԾԿՀ-ն որոշակիորեն բարձրացնում է էլեկտրաէներգիա արտադրող և ծառայություններ մատուցող ընկերությունների շահույթի նորման՝ բարելավելու վերջիններիս երկարաժամկետ առևտրային վարկեր ներգրավելու հնարավորությունը: - ՀԾԿՀ-ն ԷՄՄՇ մուտքի իրավունք ստացած բոլոր անձանց համար ներդնում է առանձնացված հզորության և էլեկտրաէներգիայի դրույքներ, ինչպես նաև սահմանում է Համակարգային ծառայությունների արժեքը՝ ըստ դրանց տիպերի: | Հունվար, 2018 Հունվար, 2019 Հունվար, 2018 Հունվար, 2019 Հուլիս, 2019 | ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) |
| 5 | Էլեկտրաէներգետիկշուկայի նոր մոդելին անցում | - ՀԾԿՀ-ն համակործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ ԷՄՄՇ աստիճանական ազատականացման նպատակով հաստատում է ԷՄՄՇ ժամանակավոր կանոնները, որի շրջանակում. - որոշում է ԷՄՄՇ կարգավորվող շուկայից դուրս՝ ուղիղ պայմանագրերով էլեկտրաէներգիա վաճառելու և գնելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, - որոշում է Հաշվեկշռման մեխանիզմները, - որոշում է էլեկտրաէներգիայի հաշվառման և հաշվիների դուրս գրման կանոնները, - որոշում է մինչև ԷՄՄՇ ազատականացումը կարգավորվող ԷՄՄՇ-ից ելքի և մուտքի ընթացակարգը: - Շուկայի օպերատորը ԷՄՄՇ նոր կանոնների մշակման համար օպտիմալ կառուցվածքի մոդելավորման ծրագրային ապահովման փաթեթի միջոցով իրականացնում է համապատասխան հաշվարկներ և համագործակցելով Համակարգի օպերատորի ու Շուկայի մասնակցիների հետ մշակում է Հայաստանի Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի նոր մոդելի (այսուհետև՝ ԷՇՄ) և էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրի նոր մեխանիզմների (այսուհետև՝ ԷԱՄ) հայեցակարգերը ներկայացնելով այն ՀՀ ԷԵԲՊՆ և ՀԾԿՀ հաստատմանը: Նոր ԷՇՄ և ԷԱՄ հայեցակարգերը առնվազն պետք է. - ապահովեն խոշոր սպառողների, մատակարարների, թրեյդներների և ներկրողների մուտքը ԷՄՄՇ, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռեն արտահանել տվյալ պահին ԷՄՄՇ-ում պահանջարկ չունեցող էլեկտաէներգիան, - ներկայացնեն ԷՄՄՇ մասնակիցների միջև պատասխանատվության բաշխման մեխանիզմները, - ապահովեն ամբողջական անցումը էլեկտրաէներգիայի ժամային առևտրի սկզբունքին, - ներկայացնեն Հզորությունների, Ամիս-առաջ, Օր-առաջ և Հաշվեկշռման շուկաներն ու Օժանդակ (համակարգային) ծառայությունները, - ապահովեն էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների իրավունքը՝ առաքվող էլեկտրաէներգիայի որոշ չափաքանակ կարգավորվող գներից ավելի բարձր գներով վաճառելու համար: - ՀԾԿՀ-ն համակործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ և հաշվի առնելով Շուկայի օպերատորի կողմից ներկայացված առաջարկությունները հաստատում է ԷՇՄ և ԷԱՄ հայեցակարգերը` ապահովելով 6.2 կետում ներկայացված պարտադիր պահանջների կիրառումը: - Շուկայի օպերատորը գործարկում է ԷՇՄ և ԷԱՄ ներդրման համար ընտրված ծրագրային ապահովման փաթեթը և սկսում է դրա փաստացի կիրառումը՝ առանց շուկայի մասնակիցների համար ֆինանսական պարտավորությունների կիրառման: - ՀԾԿՀ-ն համակործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ և հաշվի առնելով Շուկայի օպերատորի կողմից ներկայացված առաջարկությունները ԷՇՄ և ԷԱՄ հայեցակարգերին համապատասխան հաստատում է ԷՄՄՇ նոր կանոնները և ֆինանսական պարտավորություններով անցում է կատարում շուկայի ազատականացված մոդելին: | Սեպտեմբեր, 2017 Փետրվար, 2018 Հուլիս, 2018 Հունվար, 2019 Հուլիս, 2019 | ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՇՕ, ՀՕ ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՇՕ ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ, ՇՕ, ՀՕ ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՇՕ, ՀՕ |
| 6 | Բաշխման և մատակարարման ֆունկցիաների տարանջատում | - ՀԾԿՀ-ն ներդնում է նոր ֆինանսական հաշվետվությունների համակարգ բաշխման լիցենզիա ունեցող անձի (ԲՑՕ) կողմից կատարվող ծախսերը բաշխման և մատակարարման գործառույթների միջև հստակ տարանջատելու նպատակով: - ՀԾԿՀ-ն հաստատում է. - Բաշխման համակարգի ցանցային կանոնները, - Մանրածախ շուկայի առևտրային կանոնները, - Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայությունների մատուցման նոր պայմանագրի օրինակելի ձևը, - Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման նոր պայմանագրի օրինակելի ձևը: | Սեպտեմբեր, 2017 Հուլիս, 2019 | ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ԲՑՕ ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ԲՑՕ |
| 7 | Հեռանկարային զարգացման նոր ծրագրի մշակում | - Համակարգի օպերատորը համագործակցելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ և պետական այլ գերատեսչությունների ու շագարգիռ կողմերի, այդ թվում նաև շուկայի մասնակիցների հետ մշակում է Հայաստանի էներգետիկական համակարգի նոր հեռանկարային զարգացման ծրագիրը հաջորդ տասնամյա ժամանակահատվածի համար: | Հուլիս, 2021 | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ (համաձայնությամբ) ՀՕ, ՇՕ |

# հապավումներ

| ԱԱՊ | Ամիս առաջ շուկա |
| --- | --- |
| ԲՑՕ ԷԱՄ ԷԵԲՊՆ | Բաշխման ցանցի օպերատոր Էլեկտրաէներգիայի առևտրի մեխանիզմ ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |
| ԷԷՀՕ ԷՄՄՇ ԷՇՄ ՀՀ ՀԾԿՀ ՕԱՇ | Էլեկտրաէներգետիկ Համակարգի Օպերատոր էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ և մանրածախ շուկաներ Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մոդել Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի հանրային ծառայություննեերը կարգավորող հանձնաժողով Օր առաջ շուկա |

U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel:  (202) 712-0000

Fax:  (202) 216-3524

www.usaid.gov

U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel:  (202) 712-0000

Fax:  (202) 216-3524

www.usaid.gov