| Ծրագրի անվանումը | Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի (կամ դրամաշնորհի) չափը | Ծրագրի նկարագիրը | Ծրագրի արժեքը | Համակարգող մարմին/Ծրագիր իրականացնող կազմակերպությունը և ժամկետները | Ծրագրի նպատակը | Ծրագրի ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Էներգախնայողության դրամաշնորհային ծրագիր | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ) 1,82 մլն ԱՄՆ դոլար | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հանրային շենքերի ջերմամեկուսացման և ջեռուցման համակարգերի արդիականացման աշխատանքներ՝ ավանդական լամպերի և լուսատուների փոխարինումը լուսադիոդային -էներգախնայողական երկարակյաց լամպերով, արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում, դռների և պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով և պատուհաններով, պատերի և առաստաղների ջերմամեկուսացում, ոչ արդյունավետ կաթսայատների և ջերմային ցանցերի վերազինում, նոր կաթսայատների և ջերմային ցանցերի կառուցում, երկրաջերմային աղբյուրով ջերմային պոմպի տեղադրում | 10,66 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 1,82 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ, 0,3 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, 8,54 մլն ԱՄՆ դոլար դոնոր կազմակերպություններ | ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարություն/ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության նիմնադրամ 2012-2016թթ. | Սոցիալական և այլ հանրային նշանակության օբյեկտների էներգասպառման կրճատում: Ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում պետական հատվածում՝ էներգախնայողության ներդրումների իրականացման խոչընդոտների վերացման միջոցով: | 2012թ. հունիսի 23-ին ՀՀ Նախագահի թիվ ՆՀ-162-Ն հրամանագրով վավերացվել է ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2012թ. ապրիլի 20-ին ստորագրված «Էներգախնայողության ծրագիրի» համաձայնագիրը: Ծրագրի շրջանակներում 64 շահառուների օբյեկտներում իրականացվել են փողոցային լուսավորության, շենքերի ջերմամեկուսացման, ջեռուցման համակարգերի արդիականացման և արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակներում 2013թ. «Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ-ի կողմից իրականացվել է Էներգախնայողության իրազեկման քարոզարշավ, այնուհետ Հիմնադրամի կողմից իրականացված էներգախնայողության ներդրումների վերաբերյալ սոցիալական հարցում: Ավարտվել են Հիմնադրամ առաջիկա գործառնական ծրագրի մշակման, ինչպես նաև ազգային էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի մշկաման և ներկայացման աշխատանքներ: 2016թ. հունիսի 30-ի դրությամբ ծրագրի դրամաշնորհային բաղադրիչը ավարտվել է: |