ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՒ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 17 | <Գազի տնտեսությունում անվտանգության պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2399-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 2013թ. մայիսի 22-ի N 01/22.2/1969-13 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 8-ի թիվ 02/23.18/20-14 հանձնարարականի` որոշման նախագիծը հետ է վերադարձվել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը քննարկելու նպատակով: ՀՀ ԷԲՊՆ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը 2014 թվականի միջոցառումների ծրագրում առաջարկել է մտցնել <Գազամատակարարման մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, որտեղ կտրվեն համապատասխան լիազորություններ գործադիր մարմնին: ՄՄ-ի երկրներում նման իրավական ակտերը ընդունվում են գերատեսչական ակտերի ձևով, ինչը մեր երկրի համար կիրառելի չէ, քանզի ՀՀ էներգահամակարգում կան տարբեր սեփականության ձևերով ընկերություններ, որոնք պետք է աշխատեն ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան /մինչդեռ ՀՀ-ում գերատեսչական ակտերը օրենսդրության մեջ չեն ներառվում/: |  |
|  | 18 | <Հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական oբյեկտների և գիտական ու գիտամշակութային հատուկ արժեք ներկայացնող ընդերքի մյուu տեղամաuերի կարգավիճակի և պահպանության կարգը սահմանելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 2013թ. հունիսի 25-ի N 01/24.2/2431-13 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ի № 1141-Ն որոշումը: |  |
|  | 19 | <Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի հաստատման մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ 28.08.2013թ. թիվ 01/20.2/3372-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 26.09.2013թ. թիվ 02/24.11/14444-13 հանձնարարականով նախագիծը վերադարձվել է հետ` վերախմբագրման և Ծրագիրը հայերեն լեզվով թարգմանության: ՀՀ ԷԲՊՆ 17.10.2013թ. թիվ 02/20.2/4179-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և Ծրագրի հայերեն տարբերակը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, ինչը քննարկվել է մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի 2013թ. նոյեմբերի 21-ի նիստում: 2013թ. դեկտեմբերի 2-ի մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի թիվ 24.13/[177963]-13 արձանագրությամբ նախագիծը վերադարձվել է հետևյալ հանձնարարականներով՝ ա) վերանայել միջոցառումների ժամանակացույցը և խնդիրների բացահայտման նպատակով դրանում հստակ ամրագրել եռամսյակային տեխնիկական վերստուգման (աուդիտի) մասին կետ՝ դրա համար նախատեսելով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ. բ) ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռ. Նազարյանի հետ համատեղ հաշվարկել 350.0 մլն դրամ արժողությամբ, 7 տարի շահագործման ժամկետ ունեցող <Հայկական ատոմային էլեկտրակայան> ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի արտադրած էլեկտրաէներգիայի սակագինը և այն ներկայացնել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ. գ) առաջին փուլի (մասնագիտական ռիսկերի գնահատման աուդիտի) արդյունքների ամփոփումից հետո անդրադառնալ ներկայացված հարցի քննարկմանը: Ի կատարումն մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի թիվ 24.13/[177963]-13 արձանագրության հանձնարարականների՝ - վերանայվել է միջոցառումների ժամանակացույցը և խնդիրների բացահայտման նպատակով դրանում ամրագրվել է եռամսյակային տեխնիկական վերստուգման (աուդիտի) մասին կետ, - ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ համատեղ հաշվարկվել է արտադրվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությունը՝ Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման նախագծային ժամկետը 7 և 10 տարի երկարացնելու դեպքում, - Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման ծրագրի առաջին փուլը նախատեսվում է ավարտել 2014 թվականի դեկտեմբեր ամսին, սակայն ինչպես ամբողջ Ծրագրի, այնպես էլ Ծրագրի առաջին փուլի մեկնարկի համար անհրաժեշտ է ներգրավվել վարկային /ֆինանսական/ միջոցներ: Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2013թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 01/24.11/20091-13 հանձնարարականի, ներկայումս ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ համատեղ հաշվարկվում է Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործումից դուրս բերման ազդեցությունը ՀՀ-ում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա, հաշվի առնելով, որ Հայկական ԱԷԿ-ի շագագործման նախագծային ժամկետը կերկարացվի 15 տարով: |  |
|  | 20 | <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագիծը կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 05.09.2013թ. թիվ 01/22.3/3471-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 24.09.2013թ. թիվ 02/23.18/14309-13 հանձնարարականի համաձայն այն վերադարձվել է ևս մեկ անգամ ՀՀ արդարադատության նախարարի և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի հետ համատեղ քննարկելու նպատակով: ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 08.10.2013թ. թիվ 01/22.3/4090-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 12.11.2013թ. թիվ 02/23.18/17214-13 հանձնարարականի համաձայն այն վերադարձվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացության քննարկման և լրամշակված տարբերակը ևս մեկ անգամ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնու նպատակով: ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 18.11.2013թ. թիվ 01/22.3/4676-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: 2013թ. դեկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած ՀՀ կառավարության մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստի թիվ 01/23.20/[180380]-13 արձանագրության 7-րդ կետի համաձայն ՀՀ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Հաշվի առնելով, որ նիստի ժամանակ նախագծի 1,2 և 3 հոդվածների մասով դիտողություններ չեն եղել, ուստի նախագիծը նորից ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն՝ առանց 4-րդ հոդվածի: |  |
|  | 21 | <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 580-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N1167-Ն որոշումը: |  |
|  | 22 | <Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին> ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 09.10.13թ-ի №01/24.1/4018-13 գրությամբ ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի №02/24.1/18308-13 հանձնարարականի համաձայն <Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի փաթեթը ներկայացվել է համապատասխան բնագավառների կարգավորման ազդեցության գնահատման: |  |
|  | 23 | <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ի N1196-Ն որոշումը: |  |
|  | 24 | <Մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1438-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 17.10.2013թ. թիվ02/22.2/4177-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 02/23.18/20116-13 հանձնարարականի` որոշման նախագիծը հետ է վերադարձվել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը քննարկելու նպատակով: ՀՀ ԷԲՊՆ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը 2014 թվականի միջոցառումների ծրագրում առաջարկել է մտցնել <Գազամատակարարման մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, որտեղ կտրվեն համապատասխան լիազորություններ գործադիր մարմնին: ՄՄ-ի երկրներում նման իրավական ակտերը ընդունվում են գերատեսչական ակտերի ձևով, ինչը մեր երկրի համար կիրառելի չէ, քանզի ՀՀ էներգահամակարգում կան տարբեր սեփականության ձևերով ընկերություններ, որոնք պետք է աշխատեն ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան /մինչդեռ ՀՀ-ում գերատեսչական ակտերը օրենսդրության մեջ չեն ներառվում/: |  |
|  | 25 | <Մայրուղային գազատարներում անվտանգության պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 119-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 28.11.2013թ. թիվ01/22.2/4847-13 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 02/23.18/20201-13 հանձնարարականի` որոշման նախագիծը հետ է վերադարձվել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը քննարկելու նպատակով: ՀՀ ԷԲՊՆ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը 2014 թվականի միջոցառումների ծրագրում առաջարկել է մտցնել <Գազամատակարարման մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, որտեղ կտրվեն համապատասխան լիազորություններ գործադիր մարմնին: ՄՄ-ի երկրներում նման իրավական ակտերը ընդունվում են գերատեսչական ակտերի ձևով, ինչը մեր երկրի համար կիրառելի չէ, քանզի ՀՀ էներգահամակարգում կան տարբեր սեփականության ձևերով ընկերություններ, որոնք պետք է աշխատեն ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան /մինչդեռ ՀՀ-ում գերատեսչական ակտերը օրենսդրության մեջ չեն ներառվում/: |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 5 | Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման առաջին փուլի՝ նախագծային աշխատանքների իրականացման նախապատրաստում | - ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ֆինանսավորման ապահովմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում Ռուսական կողմից ստացվել են ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի գլխավոր հատակագծի նախնական տարբերակը, իրավիճակային սխեման և շինմոնտաժային բազան, վերջիններս քննարկվել են շահագրգիռ գետատեսչությունների և ընկերությունների հետ: Քննարկման արդյունքում ձևավորված առաջարկությունները և դիտողությունները ուղարկվել են ռուսական կողմին: Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությանը ՀՀ կառավարության երաշխիքով վարկային միջոցների տրամադրման սահմանափակումները` Հայաստանի Հանրապետությունը ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի ֆինանսավորման համար ՀՀ մասնաբաժնի չափով շարունակում է բանակցություննները միջազգային ներդրող կազմակերպությունների հետ: - Ընտրված հրապարակի անվտանգության գնահատման հաշվետվության մշակում և դրա համապատասխան փորձաքննության եզրակացության ապահովում Հրապարակի անվտանգության գնահատման հաշվետվության մշակման աշխատանքները կսկսվեն ֆինանսական միջոցների առկայավության դեպքում: |  |
|  | 6 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Ըստ պայմանագրի` ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 18 ամսում: 2013թ. ընթացքում <Բապահպանական փորձաքննություն> ՊՈԱԿ-ի կողմից էլեկտրահաղորդման գծի նախագծի վերաբերյալ տրվել է բնապահպանական փորձաքննական դրական եզրակացություն, պայմանով, որ ամբողջովին պետք է փոխհատուցվի օդային գծի կառուցման ժամանակ ՀՀ պետական անտառային տնտեսությանը պատճառված վնասը: Օբյեկտի շինարարության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա մեղմացնելու նպատակով <Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ-ն պետք է անտառապատում իրականացնի այդ նպատակով հատկացված տարածքներում: <ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն> ՓԲԸ-ի կողմից 400/220 կՎ <Նորավան> ենթակայանի նախագծի վերաբերյալ տրվել է տեխնիկական դրական փորձաքննական եզրակացություն: <Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ-ն համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ աշխատանքներ է իրականացրել հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու ուղղությամբ: Իրականացվել են շուրջ 45 կմ մուտքային ճանապարհների կառուցման, 60 000 մ3 հողային, 60 հենարանների նախահիմքների փորման և 241 տոննա հենարանների նախահիմքերի ցցաձողերի ներկրման աշխատանքներ: Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկը տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը, որի հետևանքով աշխատանքները հետ են ընկել սահմանված ժամանակացույցից: ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը` ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ քայլեր է ձեռնարկում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ: - Վրաստան-Հայաստան տարանցիկ էներգափոխանակման վերաբերյալ համաձայնագրի կնքում 2013թ. մայիսի 24-ին ֆինանսական համաձայնագիր է ստորագրվել Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկի (KfW) և ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների միջև` Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայությունների ֆինանսավորման համար: Խորհրդատու կազմակերպության նախնական հաշվարկների վերաբերյալ ՀՀ ԷԲՊՆ ներկայացրել է իր առաջարկությունները և այն ներառվել է 2013թ. հոկտեմբերի 20-ին խորհրդատուի կողմից ներկայացրած տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախնական տարբերակի մեջ: Վրացական կողմի հետ վերջնական սխեմայի ընտրությունը նախատեսվում է համաձայնեցնել 2014 թվականի հունվարի 10-ին ք. Երևանում նախատեսվող քննարկումների ժամանակ: Միաժամանակ, մշակվել է <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագիծը, ինչի ընդունումից հետո միայն հնարավոր կլինի Վրացական կողմի հետ կնքել Վրաստան-Հայաստան տարանցիկ էներգափոխանակման վերաբերյալ համաձայնագիրը: |  |
|  | 7 | Երկրաբանական տեղեկության հրապարակայնության ապահովում | - <Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ-ում առկա օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում և թվայնացված երկրաբանական տեղեկության տեղադրում ինտերնետային կայքում <Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ> ՓԲ ընկերության կողմից իրականացվել է <Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ-ից ստացված 1470 փաթեթի (շուրջ 5000 հատ) թվայնացում և 225 քառ.մ մակերեսով այլ ֆոնդային նյութեր: Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերն ամբողջությամբ թվայնացված են <DjVu> ծրագրով, որը կազմում է մոտ 8 GB: Աշխատանքներ են տարվում օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների մասին թվայնացված տեղեկությունը ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ինտերնետային կայքում տեղադրելու ուղղությամբ: |  |
|  | 8 | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8 N 1372-Ն որոշմաբ հաստատված ՀՀ գազաքիմիական ճյուղի վերակառուցման ծրագրի իրականացման միջոցառումների համակարգում | - Ծրագրի միջոցառումների իրականացման մոնիթորինգ, ծրագրի ընթացիկ և նպատակային ցուցանիշների համադրում և ծրագրի արդյունավետության գնահատում Ուսումնասիրվել են <Նաիրիտ Գործարան> ՓԲԸ-ում իրականացված <Ջակոբս> (Jacobs) ընկերության կողմից մշակված ՏՏՀ փաստաթուղթը: ՀՀ կառավարության 2013թ. հուլիսի 25-ի N 802-Ն որոշմամբ փոփոխություններ է կատարվել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի <Հայաստանի Հանրապետության գազաքիմիական ճյուղի վերակառուցման ծրագիրը հաստատելու մասին> N 1372-Ն որոշման մեջ, որով երկարաձգվել է ՀՀ գազաքիմիական ճյուղի վերակառուցման ծրագրի իրականացման միջոցառումների կատարումը: 2013 թվականի դեկտեմբերին կնքվել է համաձայնագիր Ռոսնեվտ ընկերության հետ Նաիրիտ գործարանի բազայի վրա նոր տիպի կաուչուկ արտադրելու համար: |  |