Սեղմագիր

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրում էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտների մասով ներառված էին թվով 7 միջոցառումներ, որոնց վերաբերյալ համապատասխան առաջարկությունների նախագծերը սահմանված կարգով ու ժամկետում ներկայացվել  են ՀՀ կառավարության քննարկմանը, որից 1 միջոցառում ՀՀ կառավարության առաջարկությամբ տեղափոխվել է ՀՀ կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիր:

Ինչպես միջոցառումների նշված քանակից, այնպես էլ Ծրագրից դուրս  ներկայացվել և քննարկումների արդյունքներով ընդունվել են  ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի 94 որոշումներ և ՀՀ կառավարության արձանագրային 1 որոշում:

*  *  *

Էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտներով ՀՀ կառավարության 2012 թվականի գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքները բերված են ստորև.

Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի անվտանգության ապահովում

      - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի <ստրեսս-տեստի> անցկացում

Ճապոնական Ֆուկուշիմա ԱԷԿ-ում տեղի ունեցած վթարից հետո Հայաստանի Հանրապետությունն իր համաձայնությունը հայտնեց Հայկական ԱԷԿ-ում անցկացնել <ստերսս-տեստ>՝ Արևմտյան Եվրոպայի միջուկային անվտանգության կարգավորող մարմինների կողմից առաջարկվող ծրագրով:

Հայկական կողմի խնդրանքով, ԵՄ-ի  կողմից պատրաստվեց Հայկական ԱԷԿ-ում <ստերսս-տեստի> անցկացման նպատակով ցուցաբերվող օգնության համար տեխնիկական առաջադրանք: Այդ նպատակով 2012թ. մայիսին հայտարարված մրցույթում հաղթող  ճանաչվեց Բելգիական <Տրակտեբել> ընկերությունը: Ընկերության ներկայացուցիչները Հաստատված ժամանակացույցի համաձայն 2012թ. այցելեցին Հայակական ԱԷԿ և  Հայակական ԱԷԿ-ի մասնագետների հետ քննարկեցին <ստրեսս-տեստի> աշխատանքներում ԵՄ-ի կողմից ցուցաբերվող տեխնիկական աջակցության  հետ կապված հարցերը:

Միևնույն ժամանակ, <Ռոսատոմ> պետական կորպորացիայի աջակցությամբ  Հայկական ԱԷԿ-ին տրամադրվեցին ՌԴ <Նովովորոնեժի ԱԷԿ>-ի 3 և 4-րդ  և <Կոլայի ԱԷԿ>-ի 1-ին և 2-րդ էներգաբլոկների <ստրեսս-տեստի> հաշվետվությունները: Հայակական ԱԷԿ-ի կողմից սկսվեցին <ստրեսս-տեստի> փաստաթղթերի մշակման նախապատրաստական աշխատանքները:

Բելգիական ընկերության օգնությամբ վեց ուղղություններով սկսվեցին Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի <ստերսս-տեստի> անցկացման աշխատանքները: 2013թ. հունիսին <ստրեսս–տեստի> ավարտական հաշվետվությունը կներկայացվի ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի քննարկմանը: ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեից դրական  եզրակացություն ստանալուց հետո հաշվետվությունը կտրամադրվի ԵՄ-ին:

Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման նախագծային աշխատանքների իրականացման նախապատրաստում

      - Միջուկային էներգաբլոկների նախագծման բնագավառում ՀՀ-ում միջազգային նորմատիվ փաստաթղթերի ներդաշնակեցման աշխատանքների մեկնարկ

Նոր միջուկային  էներգաբլոկի նախագծման աշխատանքները սկսելու  նպատակով ՌԴ կողմից ստացվել է միջուկային  էներգաբլոկների  կառուցման համար անհրաժեշտ նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկը:

Ցանկը քննարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության և  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունների հետ, որի արդյունքում ճշտվել է միջուկային  էներգաբլոկների նախագծման և կառուցման  աշխատանքների համար անհրաժեշտ նորմատիվ փաստաթղթերի և ստանդարտների գործունեության կարգավիճակը ՀՀ-ում և պատրաստվել է ՀՀ-ում չգործող առաջնահերթ նորմատիվ փաստաթղթերի և ստանդարտների ցանկը: Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում  <Մեծամորէներգոատոմ> ՓԲԸ-ն  կպատվիրի ՀՀ-ում չգործող առաջնահերթ կարևոր նորմատիվ փաստաթղթերի և ստանդարտների մշակման/ ներդաշնակեցման աշխատանքները:

<Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի հին հզորությունների վերազինում

      - <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի էներգաբլոկների վերազինման մեկնարկ՝ ջրածխային վառելիքի հենքի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության նպատակով (ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում)

2011թ. 4-րդ եռամսյակում իրականացվեց <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ում քարածխի ընդունման, բեռնաթափման և պահեստավորման համար  նախատեսված տարածքում կուտակված աղբի մաքրումը և հարթեցումը (35 հազ. մ2):

2012թ. հունվարին սկսվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի տարածքում քարածխի ընդունման, բեռնաթափման և պահեստավորման համար նոր մերձատար երկաթգծի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինթույլտվությունների ստացման աշխատանքները:

Փետրվարի 13-ին իրականացվեց <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի թիվ 4-րդ հովացման աշտարակի ապամոնտաժումը` քարածխի  ընդունման, բեռնաթափման և պահեստավորման համար  նախատեսված տարածքի ընդլայնման նպատակով (2,5 հազ. մ2): Ներդրվեց քարածխի կալորիականությունը չափող լաբորատոր սարքը և համապատասխան ուսուցում անցան <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի քիմիական լաբորոտորիայի անձնակազմը:

Մարտի 6-ին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ն ստացավ  նոր մերձատար երկաթգծի (Էստակադա) շինարարության թույլտվություն: Մարտի 9-ից սկսվեց <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի տարածքում  նոր մերձատար երկաթգծի (Էստակադա)-ի շինարարությունը, որն ավարտվեց մայիսին:

Ապրիլին ավարտվեց <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի քիմիական լաբորոտորիայի վերանորոգումը և համալրումը քարածխի անալիզների համար համապատասխան սարքավորումներով:

Հուլիսին ավարտվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի ավտոկայանատեղի շենքի վերակառուցումը <Ջրածխային վառելիքի հենքի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության նպատակով> վարչա-կենցաղային շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:

Օգոստոսին ավարտվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի տարածքում քարածխի աղացների, ածխափոշու ժապավենային փոխադրիչների և օժանդակ սարքավորումների նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները:

Սեպտեմբերին ավարտվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի տարածքում  քարածխի աղացների, ժապավենային փոխադրիչների և օժանդակ սարքավորումների հիմքերի (ֆունդամենտների) բետոնապատման աշխատանքները: Ավարտվեց <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի տարածքում  քարածխի աղացների, ժապավենային փոխադրիչների և օժանդակ սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքները:

Հոկտեմբերին իրականացվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի տարածքում  քարածխի աղացների, ժապավենային փոխադրիչների և օժանդակ սարքավորումների փորձարկումները:

Նոյեմբերին ավարտվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի ավտոկայանատեղի շենքի վերակառուցումը <Ջրածխային վառելիքի հենքի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության նպատակով> վարչա-կենցաղային շենքի վերակառուցման աշխատանքները: Ավարտվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի <Ջրածխային վառելիքի հենքի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության նպատակով> ածխափոշու տեղափոխման ճնշումային խողովակաշարի նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները:

Դեկտեմբերին ավարտվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի <Ջրածխային վառելիքի հենքի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության նպատակով> ածխափոշու տեղափոխման ճնշումային խողովակաշարի շին-մոնտաժային աշխատանքները: Սկսվեցին <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի թիվ 4 կաթսայական տեղակայանքի ածխային վառելիքի անցման նպատակով վերակառուցման աշխատանքները:

Հունիսի 22-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվեց <Գույք հանձնելու մասին> թիվ 775-Ա որոշումը :

<Էլեկտրական և ջերմային էներգիանների արտադրության նպատակով, մասնավոր ներդրողի ներգրավմամբ, <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի էներգատեղակայանքների վերազինման մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը սահմանված կարգով շահագրգիռ մարմնինների հետ քննարկելուց հետո, ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 13.12.2012թ. թիվ 01/22.1/5488-12 գրությամբ ներկայացվեց ՀՀ արդարադատության նախարարության փորձագիտական եզրակացության:

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի կիրարկումն ապահովող  իրավական ակտերի նախագծերի  մշակում

      - Օրենսգրքից բխող նոր իրավական ակտերի, գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների նախագծերի մշակում (առնվազն 50 իրավական ակտ)

Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկման են ներկայացվել ՀՀ կառավարության 48 որոշումների նախագծեր, որոնցից 29-ը ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից: ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ընդունվել է 5 նորմատիվ գերատեսչական ակտ:

Հանքավայրերի շահագործման և օգտակար հանածոների երևակումների երկրաբանական ուսումնասիրություններին ներկայացվող` միջազգային չափորոշիչներին համահունչ համապատասխան պահանջներով տեխնիկական կանոնակարգերի  մշակման անհրաժեշտության և օրենսդրական առկա անհամապատասխանությունների բացահայտման ու վերացման, ինչպես նաև ընդերքի պետական տեսչության կողմից ստուգումների իրականացման առավել արդիական մեթոդների և ձևերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում

      - Միջազգային չափորոշիչների ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրվել են նախկին ԽՍՀՄ-ում, ԱՊՀ երկրներում, Ավստրալիայում, Կանադայում, Չիլիիում և այլ երկրներում կիրառվող` պաշարների դասակարգման  չափորոշիչները և երկրաբանական ուսումնասիրություններին ու հետազոտություններին ներկայացվող պահանջները:

      - Ընդերքի պետական տեսչության կողմից ստուգումների իրականացման համար արդիական մեթոդների և ձևերի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում Ընդերքի պետական տեսչության կողմից մշակվել են հանքավայրերի շահագործման և օգտակար հանածոների երևակումների երկրաբանական ուսումնասիրություններին ներկայացվող  սև և գունավոր մետաղների տեխնիկական կանոնակարգերը:

      - Ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփում և համապատասխան առաջարկությունների մշակում

Երկրաբանական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում, օգտակար հանածոների պաշարների` ըստ դասակարգման գնահատմանը ներկայացվող պահանջների (որոնց կատարման նկատմամբ պետք է իրականացվի վերահսկողություն)  սահմանման վերաբերյալ, մշակվել են միջազգային չափորոշիչներին համահունչ առաջարկություններ: ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 2012թ. դեկտեմբերի 22–ի թիվ 01/24.1/5612-12 գրությամբ առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարության քննարկմանը:

Ընդերքի ոլորտում հողօգտագործման գործընթացի կարգավորում

      - Հանքարդյունաբերության նպատակով նախկինում տրված հողերի կատեգորիաների համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ N 558-Ն որոշման համահունչ ընդերքի ոլորտում հողօգտագործման գործընթացի կարգավորման նպատակով իրազեկվել են տնտեսվարող սուբյեկտները:

Ընդերքի ոլորտում հողօգտագործման գործընթացը շարունակվում է և ըստ ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված տեղեկատվության մարզերում պատկերը հետևյալն է`

- Երևան - 10 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 9 կազմակերպության հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են,

- Կոտայք – 19 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 5 կազմակերպության հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են,

- Արագածոտն - 36 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 14 կազմակերպության հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են,

- Արմավիր  - 11 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 4 կազմակերպության հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են, 2 կազմկերպության հողի կատեգորիան հատուկ նաշանակության են (սահմանային),

- Արարատ – 19 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 9 կազմակերպության գործընթացն ընթացքի մեջ են, 5 կազմկերպության հողի կատեգորիան հատուկ նաշանակության են (սահմանային),

- Լոռի – 4 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 1 կազմակերպության գործունեությունը դադարեցվել է, 1 կազմակերպություն չի գործում, 11  կազմակերպության հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են,

- Շիրակ- 4 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 2 կազմակերպության գործունեությունը դադարեցվել է, 9 կազմակերպություն չեն գործում, 10 գործող կազմակերպությունների հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են,

- Վայոց Ձոր- 5 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան,

- Սյունիք - 6 կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 7 կազմակերպության հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են, 6  կազմակերպություններ չեն գործում,

- Տավուշ-  6 գործող կազմակերպությունների հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են, 3 կազմակերպություն չեն գործում,

- Գեղարքունիք – 2  կազմակերպություն փոխել են հողի կատեգորիան, 3 գործող կազմակերպությունների հողի կատեգորիաների համապատասխանեցումն ընթացքի մեջ են, 1 կազմակերպություն չի գործում:

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման մեթոդիկայի ներդնում

- էներգետիկ միջազգային գործակալության ստանդարտներին համապատասխան ազգային էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքման և հաշվետվությունների ներկայացման համակարգերի, կանոնների և ընթացակարգերի սահմանում

Ուսումնասիրվեցին միջազգային պրակտիկայում էներգետիկ հաշվեկշիռների կազմմանը ներկայացվող պահանջները, մասնավորապես, Միջազգային Էներգետիկ Գործակալության (ՄԷԳ), Եվրոստատի և  Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության կողմից մշակված <Էներգետիկ վիճակագրության ձեռնարկը>:

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության մասնագետների հետ քննարկվեցին էներգետիկ հաշվեկշռին ներկայացվելիք պահանջները, Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշռի կողմից լուծվելիք խնդիրները, ինչպես նաև վիճակագրական հաշվետվության կողմից Հայաստանի տնտեսության ճյուղերի և կազմակերպությունների ընդգրկման խորության աստիճանը:

Վերլուծության ենթարկվեցին այն բարդությունները, որոնք ի հայտ էին եկել նախկինում <ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի> և <Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցույցային ծրագրի> մշակման, ինպես նաև Եվրոպական էներգետիկ Խարտիայի շրջանակներում տրամադրվող վիճակագրական տվյալների հավաքագրման ժամանակ:

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգների Միջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) տեխնիկական աջակցության ներքո Տետրա Տեկ (Tetra Tech) խորհրդատվական ընկերության կողմից պատրաստվեց Հայաստանի ազգային էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման ճանապարհային քարտեզի նախագիծը և Հայաստանի 2010թ. էներգետիկ հաշվեկշիռը ` ըստ էներգետիկ միջազգային գործակալության և Եվրամիության վիճակագրական ծառայության ստանդարտների պահանջների: ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 26.12.2012թ թիվ 01/22.2/5756-12 գրությամբ Հայաստանի 2010թ. Էներգետիկ տարեկան հաշվեկշիռը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն:

Հայաստանի ազգային էներգետիկ տարեկան հաշվեկշիռների մշակումը պետք է իրականացվի պարբերաբար` տարեկան կտրվածքով, սկսած 2013 թվականից:

Հայկական էլեկտրաէներգետիկական համակարգի տարածաշրջանային ինտեգրացում

- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ

Ավարտվել են Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի նախագծային աշխատանքները: 14.09.2012թ. <Բնապահպանական փորձաքննություն> ՊՈԱԿ-ի կողմից էլեկտրահաղորդման գծի նախագծի վերաբերյալ տրվել է բնապահպանական փորձաքննական դրական եզրակացություն, պայմանով, որ ամբողջովին փոխհատուցվի օդային գծի կառուցման ժամանակ անտառային տնտեսությանը պատճառված վնասը: Անտառային տնտեսությանը պատճառված վնասի չափը պարզելու նպատակով <Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ-ի, <Հայանտառ> ՊՈԱԿ-ի և <Արևիկ ազգային պարկի> ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ համատեղ իրականացվել են տեղազննման աշխատանքներ: Օբյեկտի շինարարության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա մեղմացնելու նպատակով <Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ-ն պետք է անտառապատում իրականացնի այդ նպատակով հատկացված տարածքներում:

04.10.2012թ.-ին <ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն> ՓԲԸ-ի կողմից տրվել է 400/220 կՎ <Նորավան> ենթակայանի նախագծի վերաբերյալ տեխնիկական դրական փորձաքննական եզրակացություն:

12.08.2012թ.-ը ընդունվել է ծրագրի մեկնարկ: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 18 ամսում:

- Հայաստան–Վրաստան էլեկտրաէներգիայի վթարային փոխմատակարարումների իրականացման <Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի զուգահեռ աշխատանքի մասին> և <Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև վթարային իրավիճակների ժամանակ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մասին> համաձայնագրերի ստորագրում:

2012 թվականի օգոստոսին ստորագրվեցին Հայաստան–Վրաստան էլեկտրաէներգիայի վթարային փոխմատակարարումների իրականացման <Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի զուգահեռ աշխատանքի մասին> և <Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև վթարային իրավիճակների ժամանակ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մասին> համաձայնագրերը:

ԱՄՆ USAID կազմակերպության օժանդակությամբ կողմերի միջև սկսվեցին քննարկումները Հայաստանի և Վրաստանի տարածքներով էլեկտրաէներգիայի տարանցիկ մատակարարումներ իրականացնելու խնդրի շուրջ բազիսային  չափորոշիչների համաձայնեցման վերաբերյալ: