ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

2012-2014

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՐ (ՄԺԾԾ)

Էներգետիկայի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության հիմնահարցերից մեկը հանդիսանում է` ժամանակակից էներգետիկ սարքավորումների կիրառմամբ ապահովել ցածր գներով հուսալի էներգամատակարարում` բոլոր սպառողների արմատական կարիքները բավարարելու համար` միևնույն ժամանակ խթանելով երկրում էներգախնայողությունը:

Վերջին տարիների տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի տնտեսությունը թևակոխել է մի փուլ, երբ նրա էներգահամակարգը դարձյալ կրում է պետության սոցիալական քաղաքականությունն իրականացնող անմիջական գործիքի դերը և սահմանափակում է մասնավոր սեփականատերերին պատկանող ընկերությունների ջանքերը` շահույթ ստանալու և զարգացման համար ներդրումներ գրավելու ուղղությամբ։

էներգահամակարգն իր մեջ ներառում է էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերը: Այն ընդգրկում է շուրջ 3200 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ էլեկտրակայաններ, շուրջ 35000 կմ ընդհանուր երկարությամբ տարբեր լարման էլեկտրահաղորդման գծեր, ավելի քան 9000 էլեկտրական ենթակայաններ, շուրջ 140 մլն մ3 տարողությամբ  գազի ստորգետնյա պահեստարան, 1740 կմ մայրուղային և ավելի քան 11007 կմ բաշխիչ գազատար ցանցեր, 2227 գազակարգավորիչ կետեր ու բազում այլ հանգույցներ, սարքեր ու սարքավորումներ, որոնց զգալի մասը սպառել են իրենց ծառայության ժամկետները կամ գտնվում են ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված վիճակում:

Վերջին տարիներին արտադրող հզորությունների, էլեկտրական էներգիայի տեղափոխող, բաշխող ցանցերի սերնդափոխության և արդիականացման համար պետական բյուջեի խողովակներով ներգրավվել են Գերմանական KfW բանկի, Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (ՃՄՀԳ), Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) միջոցները:

Էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված լինելով երկրի էներգետիկ անկախության ապահովմանն ու անվտանգության բարձրացմանը, մեծ ուշադրություն է ցուցաբերում ՀԱԷԿ-ի անվտանգության բարձրացման միջոցառումներին, նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցմանը և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանն ուղղված ծրագրերին:

Բնական պաշարների ոլորտում քաղաքականության հիմնական ուղղվածությունը հանդիսանում է ընդերքի պահպանությունը, արդյունավետ օգտագործման ու վերարտադրության ապահովումը և երկրաբանական վերահսկողության իրականացումը:

Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստ է  մետաղային և ոչ մետաղային օգտակար հանածոների պաշարներով, որոնք նպաստում են հանրապետության տնտեսական զարգացմանը: Հանքավայրերի արդյունավետ շահագործումը սերտորեն կապակցված է ընդերքի շահավետ և նպատակային օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության հետ:

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է և կարող է տրվել օգտագործման իրավունքով: Սակայն պետությունն առայժմ չունի այդ սեփականության ռացիոնալ շահագործման համար հաստատված տեխնոլոգիական նախագծման նորմեր, հանքավայրերի շահագործման տեխնիկական կանոններ և նորմատիվներ: Դրանց բացակայությունը գործնականում անհնար է դարձնում տվյալ բնագավառում պետությանն ամրագրված խնդիրների  իրականացումը, մասնավորապես՝ հանքային հումքի նկատմամբ տնտեսության պահանջների բավարարման նպատակով ընդերքի արդյունավետ, համալիր օգտագործման ու պահպանության, ընդերքն օգտագործելիս շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից պաշտպանության, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովումը:

Ուստի, բնական պաշարների ոլորտում իրականացվող քաղաքականության հիմնահարցերից մեկն էլ ընդերքի պահպանության և օգտագործման բնագավառի օրենսդրական հիմքերի ապահովումն է:

| Պետական մարմինների իրավասության ներքո մատուցվող ծառայությունների շրջանակի նկարագրության ամփոփ աղյուսակ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ծառայությունների շրջանակի նկարագրություն | Շահառուների շրջանակի նկարագրություն | Պետական հատվածի կողմից ծառայության փոխհատուցման ծավալը |
| 1. | Էներգետիկայի և բնական պաշարների բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 100% |
| 2. | Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 24.5% |
| 3. | Էլեկտրամատակարարման հուսալիության և էներգախնայողության ծրագիր | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 16.7% |
| 4. | Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 17% |
| 5. | Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 100% |
| 6. | Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 100% |
| 7. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | ՀՀ բոլոր քաղաքացիներ | 100% |
| 8. | Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր | Քոլեջի դասախոսական և ուսանողական կազմ | 100% |

1.2. Վերջին երկու տարիների ոլորտի (համակարգի) զարգացման միտումները

Վերջին տարիներին էներգետիկայի ոլորտում ներդրումային քաղաքականության առումով իրականացվում է պետության մասնակցության կրճատում, ինչը պայմանավորված է որոշ ենթակառույցների մասնավորեցմամբ և օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցների, ինչպես նաև սեփական միջոցների ներգրավմամբ:

Օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցների ներգրավումը հիմնականում ուղղված է էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցմանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը:

էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող ծրագրերի գծով 2008-2010թթ. ֆինանսավորումը 2005-2007թթ. համեմատ աճել է մի քանի անգամ: Վերջին տարիներին ֆինանսավորման կտրուկ աճը պայմանավորված է այդ տարիներին ծրագրերի հիմնական աշխատանքների իրականացմամբ, որոնց արդյունքում էլ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել: Այսպես.

- Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման ծրագիր (ՃՄՀԳ):

2008-2010թթ. կատարվել են բոլոր հիմնական սարքավորումների տեղափոխման, մոնտաժման և տեղակայման աշխատանքները, ավարտվել են էներգաբլոկի շինարարական, կարգաբերման  և փորձարկման աշխատանքները: Համակցված շոգեգազային ցիկլով էլեկտրակայանը շահագործման է հանձնվել 2010թ. ապրիլի 21-ին, տեխնիկական հետևյալ ցուցանիշներով` 271,7 ՄՎտ ընդհանուր դրվածքային, 241,9 դրվածքային էլեկտրական և 434,9 ԳՋ/ժ ջերմային հզորությումբ: Էներգահամակարգում շահագործվող մյուս ջերմային էներգաբլոկների համեմատ, նշված էներգաբլոկում վառելիքի տեսակարար ծախսը շուրջ 2-2,5 անգամ ցածր է, որի շնորհիվ ապահովվում է արտադրանքի ցածր ինքնարժեք: 2010թ. ապրիլից «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի նոր էներգաբլոկի շահագործումը տարեկան կտրվածքով էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ստեղծում է շուրջ 12,0 մլրդ դրամ հաշվարկային դրական արդյունք, որն էլ հնարավորություն է տվել ծածկել 2010թ. ապրիլի 1-ից գազի սակագների բարձրացման հետևանքով առաջացող տարբերությունը: Արդյունքում էլեկտրական  էներգիայի վաճառքի վերջնական սակագները թողնվեցին անփոփոխ:

2010թ. ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի նոր էներգաբլոկում արտադրվել է 1028,2 մլն կՎտժ էլեկտրական էներգիա, որից` 336,0 մլն կՎտժ էլեկտրական էներգիա առաքվել է ներքին ցանց («Հայաստանի էլ. ցանցեր» ՓԲԸ), իսկ 692,2 մլն կՎտժ էլեկտրական էներգիա առաքվել է Իրան` ներկրված բնական գազի դիմաց: Արդյունքում` համակարգում 15 % ավելի էլեկտրական էներգիա է արտադրվել նախորդ տարվա նկատմամբ:

Հանրապետությունում գործող ՋԷԿ-երի համեմատ նոր էլեկտրակայանը ունի բարձր բնապահպանական ցուցանիշներ, նույն դրվածքային հզորությունների դեպքում նոր էլեկտրակայանն ավելի քիչ արտանետումներ ունի, մասնավորապես` ազոտի օքսիդներ` (NO2) շուրջ 9 անգամ, ածխաթթու գազ` (CO2) մոտ 2 անգամ, ածխածնի օքսիդ` (CO) մոտ 3,8 անգամ, ինչպես նաև ջրի օգտագործման կրճատումը 3,6 անգամ:

- Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման ծրագիր (ՃՄՀԳ):

ՃՄՀԳ-ի փոխառության ներքո «Էլեկտրահաղորդման և բաշխիչ համակարգեր» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 110 կՎ ենթակայանների վերականգնման և SCADA/կապի համակարգի առաջին փուլի ներդրման աշխատանքները:

Ծրագրի աշխատանքներն սկսվել են 2008թ.-ից:

110 կՎ ենթակայանների վերականգնման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են 2010թ. սեպտեմբերին, որի արդյունքում Հայաստանի էներգահամակարգի 17 առավել խնդրահարույց ենթակայաններում փոխարինվել են հիմնական սարքավորումները: Միջազգային մրցույթի արդյուքնում միջոցների տնտեսման շնորհիվ, նախապես ծրագրված 13 ենթակայանի փոխարեն վերականգնվել է 17 ենթակայան:

Փոխարինման արդյունքում աճել է անջատիչների հրաժարման հոսքի պարամետրը` 110 կՎ անջատիչների համար 6,93 անգամ, 35 կՎ անջատիչների համար 6,8 անգամ, 10 կՎ անջատիչների համար 5,6 անգամ, 110-35 կՎ բաժանիչի համար մոտ 1,3-1,4 անգամ, որի արդյունքում բարձրացել է ենթակայանների և էներգահամակարգի աշխատանքի հուսալիությունը:

SCADA/կապի համակարգի առաջին փուլի ներդրման աշխատանքներն ավարտվել են 2010թ. սեպտեմբերին, որի արդյունքում ստեղծվել է Հայաստանի էներգահամակարգի կառավարման մեկ ամբողջական համակարգ, այդ թվում` համապատասխան կապի, տվյալների և տեղեկատվության հավաքագրման, հաղորդման և պահպանման, էլեկտրաէներգիայի և էներգետիկ ռեսուրսների կառավարման, ինչպես նաև վերահսկման համակարգեր, որը հնարավորություն կստեղծի էներգահամակարգի ավելի հուսալի, արդյունավետ և կայուն աշխատանքի համար:

SCADA/կապի համակարգի առաջին փուլի իրականացման աշխատանքներն ընդգրկել են 220 կՎ լարման 14  ենթակայան և 12 արտադրող կայան: Բոլոր ենթակայանները և կայանները Կենտրոնական Կարգավարական Կենտրոնի (ԿԿԿ) հետ կապվել են բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի ամպրոպապաշտպան ճոպանի մեջ ներկառուցված 450 կմ ընդհանուր երկարությամբ օպտիկամանրաթելային OPGW մալուխով, 22 կմ ստորգետնյա օպտիկամանրաթելային մալուխով, ինչպես նաև բարձր հաճախականային կապուղիներով, որոնց միջոցով ենթակայաններից և կայաններից տվյալները մեծ արագությամբ և բարձր ճշտությամբ տեղափոխվում են ԿԿԿ:

SCADA/կապի ներդրումից հետո ԿԿԿ-ում սարքավորումների ազդանշանների քանակն ավելացել է 4,1 անգամ կազմելով 1622,  չափման ազդանշանների քանակը` 18,5 անգամ կազմելով 3589, իսկ ռելեական պաշտպանության և հեռահար կառավարման ազդանշանները ընդհանրապես բացակայում էին և SCADA/կապի ներդրումից հետո դրանք կազմել են համապատասխանաբար 1265 և 194 :

- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագիր (KFW):

Գերմանական KFW բանկի վարկային միջոցների հաշվին ավարտվել են 
«Վանաձոր-2», «Կամո» և «Ալավերդի-2» ենթակայանների վերականգնման աշխատանքները: Գրեթե բոլոր էլեկտրական սարքավորումները, բացի ուժային տրանսֆորմատորներից, փոխարինվել են նոր արևմտաեվրոպական արտադրության սարքավորումներով: Վերակառուցումից հետո նշված ենթակայանները տարածաշրջանում համարվում են ամենաժամանակակից և տեխնիկապես հագեցված բարձրավոլտ ենթակայաններ:

«Ալավերդի-2» ենթակայանի վերակառուցման արդյունքում տնտեսված շուրջ 1,3 մլն եվրո գումարը KfW բանկի և ՀՀ կառավարության համաձայնությամբ նպատակաուղղվել է «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի բաց բաշխիչ սարքավորման մասնակի վերակառուցմանը, ինչպես նաև «Գյումրի», «Լոռի», «Գուգարք 1, 2», «Նորադուզ», «Լիճք» օդային գծերի վրա տեղադրված արգելափակիչները և զտիչները նորով փոխարինմանը: Ենթակայանի վերականգնման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են  2010թ. սեպտեմբերին:

Վերականգնումը նպաստել է էներգամատակարարման հուսալիության և անվտանգության բարձրացմանը, նվազեցնելով վթարային անջատումները և չմատակարարվող էլեկտրաէներգիայի քանակները:

- Համաշխարհային բանկի միջոցների հաշվին 2007թ. ավարտվել է «Սիփան» և «Մուսալեռ» 220 կՎ օդային գծերի հիմնական պաշտպանության փոխարինումը նոր միկրոպրոցեսորային դիստանցիոն պաշտպանություններով:

Էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող ներդրումներն առավելագույնս նպաստում են  էներգամատակարարման հուսալիության և անվտանգության բարձրացմանը, ինչպես նաև տեխնիկական և առևտրային կորուստների նվազեցմանը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման անջատումների քանակի կրճատմանը, շահագործման ծախսերի իջեցմանը:

Այսպես, 2009-2010թթ. ընթացքում նախորդ երկու տարիների համեմատ էներգահամակարգում բավականաչափ նվազել են վթարները` մոտ 3,8 անգամ կամ 74.2%-ով  և խախտումները` մոտ 1.09 անգամ կամ 8.4% -ով:

Իսկ բարձրավոլտ էլեկտրացանցերում տեխնոլոգիական կորուստները 2008թ-ի համեմատ 2009թ. նվազել են 0,24 %- -ով:

- Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող Վերականգնվող Էներգետիկայի Ծրագրի (ՎԷԾ) շրջանակներում նախատեսված էր 2008-2009 թթ. հանրապետության համար ապահովել համապատասխանաբար 80 և 105 ՄՎտ վերականգնվող էներգետիկ տեղակայված արտադրող հզորություններ` համապատասխանաբար տարեկան 208 և 256 մլն. կՎտժ տարեկան արտադրանքով: ՎԷԾ իրագործման արդյունքում նշված նպատակային ցուցանիշները գերակատարվել են: Այսպես, 2008 և 2009 թվականների դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանրապետությունում արձանագրվել է 88 և 106 ՄՎտ վերականգնվող էներգետիկ տեղակայված արտադրող հզորություն` համապատասխանաբար 232 և 304.2 մլն. կՎտժ տարեկան արտադրանքով:

2008 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՎԷԾ իրագործման արդյունքում 3 738 869.32  ԱՄՆ դոլարի չափով վարկավորվել է 23 նոր ՓՀԷԿ-ների շինարարություն : 2008 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ նախատեսված էր վարկավորել 3 250 000 ԱՄՆ դոլարի չափով, շեղումը պայմանավորված է այդ շուկայի էական աշխուժացմամբ :  2009 թվականին ՎԷԾ իրագործման արդյունքում 1 248 202  ԱՄՆ դոլարի չափով վարկավորվել է 3 նոր ՓՀԷԿ-ների շինարարություն : 2009 թվականին նախատեսված էր վարկավորել 1 991 800 ԱՄՆ դոլարի չափով, շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պլանավորումը իրականացվել էր` հաշվի առնելով նախորդ տարիների ցուցանիշները, սակայն 2009 թվականից այդ ոլորտում ՓՀԷԿ-ների վարկավորման պահանջարկը նվազեց, և 2010 թվականին իրականացվել է ընդամենը 12 500 ԱՄՆ դոլարի վարկավորում, որը համապատասխանում է այդ տարի պլանավորված ցուցանիշին:

Այսպիսով` ՎԷԾ իրագործման արդյունքում վարկավորվել է շուրջ 26 նոր ՓՀԷԿ-ների շինարարություն` գումարային մոտ 42 ՄՎտ տեղակայված նոր հզորություններով:

- Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրաջերմային էներգիայի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 2009թ. ստորագրվել են հետևյալ երեք պայմանագրերը` <Երկրաբանական դաշտային հետախուզական աշխատանքներ, Գրիձոր և Քարքար երկրաջերմային տեղանքների մագնիսաթելուրային զոնդավորում>, GT-CS-1/2008, <ՄԹ արդյունքների մեկնաբանում>, GT-CS-2/2008, <Երկրաջերմային փորձագետ>, GT-CS-5/2008:

<Երկրաբանական դաշտային հետախուզական աշխատանքներ, Գրիձոր և Քարքար երկրաջերմային տեղանքների մագնիսաթելուրային զոնդավորում>, GT-CS-1/2008

Ըստ նախագծի տեխնիկական առաջադրանքի նախատեսված էր Քարկար և Գրիձոր երկու պոտենցիալ տեղամասերում անցկացնել երեք հիմնական տիպի հետազոտություններ:

1.	Իրականացվել է երկրաբանական դաշտային նախնական հետախուզություն: Հետախուզությունը ներառել է խզվածքային կառուցվածքների բացահայտումն ու քարտեզագրումը, հնարավոր վերականգնման գոտիները և մակերևութային երկրաջերմային դրսևորումների գրանցումն ու նկարագրությունը:

2. Իրականացվել է նմուշառում բոլոր աղբյուրներից և մակերևութային ջրերից և անալիզ` ջրերը երկրաքիմիական առումով բնութագրելու համար:

3. Իրականացվել է մագնիսա-թելլուրային հետազոտություններ Գրիձոր, Քարկար պոտենցիալ երկրաջերմային տեղանքների համար և այլն:

Աշխատանքների իրականացմանը մասնակցել են Գեոռիսկ Ընկերության (ՀՀ), Հարավային Ֆլորիդայի համալսարանի (ԱՄՆ), Լիդսի համալսարանի (ՄԲ), Western Geco Electromagnetics Ընկերության (Schlumberger, Ltd. բաժանմունք) (ԱՄՆ) մասնագետները:

Տեխնիկական առաջադրանքին հավելյալ օգտագործվել են նաև 4 երկրաջերմաչափերի ջերմաստիճանների հաշվարկները, ստեղծվել է ԱՏՀ տվյալների բազա և անկացվել է МТ/ТЕМ տվյալների մշակում ու վերծանում:

<ՄԹ արդյունքների մեկնաբանում>, GT-CS-2/2008

Ելնելով խորքային ջերմության հեռանկարայնության վերաբերյալ Գրիձոր և Քարքար տեղամասերում և նրանց հարակից տեղամասերում նախկինում, ինչպես նաև <ԳԵՈՌԻՍԿ> գիտահետազոտական ընկերության կողմից 2009թ. կատարած երկրաբանական, երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական (ՄԹ և ԱԷՄ) ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծությունը հանգեցրել է այն եզրակացության, որ նշված ուսումնասիրությունների պայմանական գնահատականների գումարային արդյունքում, որպես 3D սեյսմիկ աշխատանքների իրականացման հեռանկարային տարածք առաջարկվում է Քարքար տեղամասը:

Աշխատանքներն իրականացրել են <ԵՊՀ երկաբանական հետազոտությունների կենտրոն> ՍՊԸ-ն և ՌԴ <Նորդ Վեստ> ՍՊԸ-ի երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների մասնագետները:

<Եռաչափ մագնիսաթելուրային - ՄԹ  ուսումնասիրություն, գրավիմետրական հետազոտություն և հողից արտազատված գազերի (CO2)  ուսումնասիրություն Քարքարի  տեղանքում և հարակից տարածքներում, GT-CS-7/2010 առաջադրանքի մրցութային գործընթացն ընթացքի մեջ է:

<Եռաչափ մագնիսաթելուրային - ՄԹ  ուսումնասիրության արդյունքների մեկնաբանություն>, GT-CS-4/2008 առաջադրանքների աշխատանքների իրականացումը նախատեսվում է 2011թ-ին:

<Ուսումնասիրություն, մոնիթորինգ, սեյսմիկ վերլուծություններ> GT-CS-6/2008 առաջադրանքի իրականացումը նախատեսվում է 2012թ.-ին:

2009 թվականի նախատեսվում էր իրականացնել 1500000 ԱՄՆ դոլարի ծախս, սակայն իրականացվել է 544 100 ԱՄՆ դոլարի ծախս, շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ 2009 թվականին  նախաձեռնվել էր <<Եռաչափ սեյսմիկ ուսումնասիրություն>> GT-CS-3/2008 առաջադրանքի մրցութային գործընթացը: Առաջադրանքը չի իրականացվել եռաչափ սեյսմիկ ուսումնասիրության մրցույթի համար ներկայացված առաջարկների բացակայության պատճառով: Չի իրականացվել նաև <Եռաչափ սեյսմիկ հետախուզության արդյունքների մեկնաբանություն> GT-CS-4/2008 առաջադրանքը, քանի որ մեկնաբանության իրականացումը հիմնված է  եռաչափ սեյսմիկ ուսումնասիրության արդյունքների վրա:

2010 թվականին պլանավորվել էր իրականացնել 368 800 ԱՄՆ դոլարի ծախս, սակայն իրականացվել է 40 000 ԱՄՆ դոլարի ծախս, թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ <Եռաչափ մագնիսաթելուրային - ՄԹ  ուսումնասիրություն, գրավիմետրական հետազոտություն և հողից արտազատված գազերի( CO2)  ուսումնասիրություն Քարքարի  տեղանքում և հարակից տարածքներում> խորհրդատվական ծառայությունների իրականացումը Գնումների պլանով նախատեսված էր 2010թ-ին: Սակայն տեխնիկական առաջադրանքում փոփոխություններ իրականացնելու և դրամաշնորհի համաձայնագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու գործընթացի հետևանքով մրցույթի մեկնարկումը հետաձգվել է: Հետևաբար, աշխատանքների իրականացումը նախատեսվել է 2011թ-ին: Հետաձգվել է նաև Եռաչափ սեյսմիկ  ՄԹ  ուսումնասիրության արդյունքների անկախ մեկնաբանում, քանի որ աշխատանքների իրականացումը հիմնված է <Եռաչափ մագնիսաթելուրային - ՄԹ  ուսումնասիրություն, գրավիմետրական հետազոտություն և հողից արտազատված գազերի( CO2)  ուսումնասիրություն Քարքարի  տեղանքում և հարակից տարածքներում> արդյուքների վրա, այս աշխատանքների իրականացումը նույնպես նախատեսվում է 2011թ-ին :

Բնական պաշարների ոլորտի զարգացումը ընթացել և ընթանում է հիմնականում բյուջետային և արտաբյուջետային հատկացումների հաշվին` նպատակաուղղված լինելով`

-	ապահովելու վերականգնվող բնական ռեսուրսների վերարտադրության անհրաժեշտ ծավալները և բնական հավասարակշռվածությունն ապահովող պայմանները,

-	 չվերականգնվող բնական ռեսուրսների գծով ապահովելու դրանց բանական և արդյունավետ օգտագործումը:

Բնագավառի զարգացումն ընթացել է համապատասխան հաստատված ծրագրերի իրագործման միջոցով:

2007-2009թթ. ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մոտ 3 անգամ ֆինանսավորման աճի շնորհիվ համակարգում իրականացվել են

1. <ՀՀ 1:50000 մասշտաբի երկրաբնապահպանական հետազոտություններ և քարտեզագրություն Երևան քաղաքի և նրա մերձակա տարածքներում (K-38-137-Б, Г; K -38-138-А, В) թերթերի տարածքում> ենթածրագիրը, որի արդյունքների հիման վրա ներկայացվել է ամփոփ հաշվետվություն: Ներկայացվել են նշված տարածքների երկրաբնապահպանական վիճակը, առաջարկություններ են արվել վիճակի բարելավման և նոր ծրագրեր կազմելու համար: Այս ծրագրի արդյունքներից ենթադրվում է, որ նույն ծրագրով հետազոտություններ անհրաժեշտ է իրականացնել նաև հանրապետության մյուս մարզերում: Ենթածրագիրը իրականացվել է 2007-2009թթ. ընթացքում, պետական բյուջեի կողմից ֆինանսավորմումը կազմել է 15.0 մլն.դրամ:

2. <Կովկասի և հարակից տարածքների 1:1 000 000 մասշտաբի երկրաբանական ատլասի կազմման և <Կովկաս-Ղրիմ-Կարպատյան մարզերի երկրաբանական կառուցվածքը> միջազգային նախագծի իրականացման աշխատանքները: Արդյունքում ներկայացվել են ստեղծվել են ՀՀ տարածքի 1:1 000 000 մասշտաբի երկրաբանական, տեկտոնական, երկրաֆիզիկական, հիդրոերկրաբանական, հանքային և բուժիչ ջրերի, երկրաբնապահպանական, հանքահումքային համալիրի ենթակառուցվածքների, հանքածագումնաբանական ոչ մետաղական օգտակար հանածոների շերտերով  և այլն թվով 12 քարտեզներ: Ծրագիրն իրականացվել է 2008- 2009թթ. ընթացքում, պետական բյուջեի կողմից ֆինանսավորմումը կազմել է 22.0 մլն.դրամ:

3. Գեղամա լեռների հյուսիսային և արևմտյան ստորոտների 1:50000 մասշտաբի երկրաբանական հանույթ (К-38-126-В,Г; К-38-138-А,Б,В,Г) թերթեր>-ի տարածքում  աշխատանքների նախագիծը հաստատվել է 2003թ.-ին 45.6 մլն.դրամ գումարով: Աշխատանքներն ըստ հաստատված նախագծի պետք է ավարտվեին 2006թ.-ին, սակայն  ֆինանսավորման սղության պատճառով այն ավարտվել է 2010թ.-ին, փաստացի պետական բյուջեի ֆինանսավորումը կազմել է 44.8 մլն. դրամ: Կատարված աշխատանքների  արդյունքում ստացվել են այնպիսի արդյունքներ, ինչպիսինք են երկրաբանական կառուցվածքի փոփոխությունները, ինչպես նաև նոր հանքերևակումների հայտնաբերումը:  Հարկ է նշել, որ հենց այս տվյալների հիման վրա էլ 2012-2014թթ.-ի ՄԺԾԾ-ում ընդգրկելու նպատակով առաջարկվում է նոր ծրագիր` ՀՀ Կոտայքի մարզում պղնձի որոնողական աշխատանքներ, որի արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը մեծ նշանակություն կունենա հանրապետության գունավոր մետաղների արդյունահանման մեջ:

4. <ՀՀ տարածքի էկզոգեն (արտածին) երկրաբանական պրոցեսների (սողանքների) մոնիթորինգի վարում> ծրագրի առաջին փուլը (2007-2010թթ), նախագիծը հաստվել է 32.0 մլն. դրամով: Պետական բյուջեից ֆինանսավորման ընդհանուր գումարը  կազմել է 31.0 մլն. դրամ: Արդյունքում կազմվել են ՀՀ տարածքի  սողանքների կադաստրը և 1:200000 մասշտաբի ՀՀ տարածքի սողանքային քարտեզը, նշվել են առավել վտանգավոր սողանքային գոտիները և արվել է առաջարկություն ավելի մանրամասն ուսումնասիրել ռիսկային գոտիները` համապատասխան առաջարկություններ կատարելով:

Աշխատանքների առաջին փուլի արդյունքների հիման վրա կկատարվեն առավելագույն վտանգավոր սողանքների մոնիթորինգի կազմակերպում և վարում առաջնային հանդիսացող սողանքային գոտիներում` Արարատի մարզում-Ուրցաձոր, Կոտայքի մարզում-Գեղադիր, Երևանում- Նուբարաշեն, Տավուշի մարզում- Աչաջուր, Գեղարքունիքի մարզում-Դպրբակ, Լոռու մարզում-Եղեգիս: Ծրագիրն ունի շարունակական բնույթ:

Վերոնշյալ չորս ծրագրերով իրականացված աշխատանքների արդյունքները շատ կարևոր տեղեկատվության աղբյուրներ են: Գործող օրենքների համաձայն այդ աշխատանքների հաշվետվությունները հանձնվել և գրանցվել են <Հանրապետական երկրաբանական Ֆոնդ>-ում:

Ներկայացվել է <ՀՀ պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների վերաբերյալ համակարգչային տեղեկատվական համակարգի  ստեղծում <Arc GIS միջավայրում>>  ենթածրագրով միջանկյալ հաշվետվություն` Տավուշի, Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայքի և Սյունիքի մարզերի հանքային երևակումների վերաբերյալ: Ֆինանսավորման ընդհանուր գումարը առ 01.01.2011թ. կազմել է 32.0 հազ. դրամ: 2011թ-ին կներկայացվի Արարատի և Արագոծնուտի մարզերի մասին, իսկ 2012թ-ին նախատեսվում է ամփոփել  2005-2011թթ.-ի ընթացքում կատարված աշխատանքները` ներկայացնելով ամփոփ հաշվետվություն համապատասխան քարտեզներով: Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ տարածքում բազմամյա երկրաբանահետախուզակական աշխատանքների (ԵՀԱ) արդյունքում հայտնաբերված պինդ օգտակար հանածոների և երևակումների հետ կապված բազմաթիվ փաստաթղթերի, քարտեզների, գծագրական նյութերի, եզրակացությունների, առաջարկությունների, տեղեկանքների լիարժեք օգտագործումը ապագայում ԵՀԱ պլանավորման, ԵՀ ուսումնասիրությունների հետագա ուղղությունների մշակման, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան  տեղեկանքների   տրամադրման համար:

Չնայած դրան, որ <Երկրաբանահետախուզական  աշխատանքների  աջակցման  ծառայություններ> ծրագրի գծով նախատեսված աշխատանքները վերջին տարիներին կատարվել են ժամանակին և 100%-ով, 2009թ.-ին  այս ծրագրի գծով աշխատանքները կատարվել են մասամբ: 2009թ <Երկրաբանահետախուզական  աշխատանքների  աջակցման  ծառայություններ> ծրագրի գծով ֆինանսավորումը եղել է 152200.0 հազ.դրամ, որից  <Ռադիոակտիվ, վտանգավոր քիմիական նյութերի ու թափոնների թաղման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդերքի տեղամասերի քարտեզագրման աշխատանքների իրականացում> ծրագրի ֆինանսավորման չափը կազմել է 120200.0 հազ.դրամ: Սակայն ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են 22.8%-ով` 27304.3 հազ. դրամի` Արարատի մարզի բնակչության կողմից խոչընդոտներ ստեղծվելու պատճառով: Չօգտագործված` 92365.8 հազ. դրամ գումարը վերադարձվել է ՀՀ պետական բյուջե: Իսկ այդ գումարի սահմաններում իրականացվել են միայն հանույթային աշխատանքները, պարզաբանվել են և հիմնավորվել են մի շարք երկրաբանական շերտախմբերի հասակները` առանձնացնելով նոր ֆաունիստական հորիզոններ: Իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունը հանձնվել է <Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ-ին:

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ֆինանսական ցուցանիշները (2004-2010թթ.)  ներկայացված է ներքոհիշյալ աղյուսակում.

| ## ՀՀ | ## Ցուցանիշիանվանումը | ## Չափիմիավորը | ## Կատարված աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2004 |  | ## 2005 |  | ## 2006 |  | ## 2007 |  | ## 2008 |  |  | ## 2009 |  | ## 2010 |  |
|  |  |  | ## Հաստատված | ## Փաստացի | ## Հաստատված | ## Փաստացի ### 1.1.1 | ## Հաստատված | ## Փաստացի ### 1.1.2 | ## Հաստատված | ## Փաստացի ### 1.1.3 | ## Հաստատված | ## Փաստացի ### 1.1.4 |  | ## Հաստատված | ## Փաստացի ### 1.1.5 | ## Հաստատված | ## Փաստացի ### 1.1.6 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |  | ## 15 | ## 16 | ## 17 |
|  | ## Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ | ## հազ.դրամ | ## 15 500.0 | ## 15 500.0 | ## 20 000.0 | ## 20 000.0 | ## 19 000.0 | ## 19 000.0 | ## 69 000.0 | ## 68 394.0 | ## 41 000.0 | ## 39 324.0 | ## 152 200.0 |  | ## 59 113.0 | ## 15 000.0 | ## 15 000.0 |

Աղյուսակում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ երկրաբանա-հետախուզական աշխատանքների իրականացման նպատակով առավելագույն հատկացում կատարվել է 2009 թ., որը կապված է ՀՀ Կառավարության 22.02.2007թ. թիվ 228-Ն որոշմամբ հաստատված <Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռադիոակտիվ, վտանգավոր քիմիական նյութերի ու թափոնների թաղման նպատակով ընդերքի տեղամասերի տեղագրական քարտեզի կազմման աշխատանքների իրականացում> ծրագրի հետ, որը լիարժեք չի կատարվել Արարատի մարզի բնակչության կողմից առաջացրած խոչընդոտների պատճառով: Իսկ վերջին երկու տարիներին` 2010-2011թթ ընթացքում ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով բնական պաշարների ոլորտում ֆինանսավորումը կրճատվել է մոտ 3,5 անգամ:

1.3. Հիմնական խնդիրները

Էներգետիկ համակարգի հիմնական խնդիրները շարունակվելու են կապված լինել բնագավառի զարգացման` ներդրումային, ֆինանսական և այլ ծրագրերի մշակմամբ, բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված առանձին օբյեկտների ու կառույցների հրատապ վերակառուցման ու արդիականացման գործում առկա վարկերի արդյունավետ օգտագործման և հնարավոր նոր վարկերի ձեռքբերման, սեփական վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների և արտադրական հզորությունների ողջամիտ օգտագործման, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հետագա կատարելագործման, էլեկտրաէներգետիկական շուկայի շարունակական ազատականացման և տարածաշրջանային էներգահամակարգերի հետ ինտեգրացման գործընթացի ակտիվացման հետ (տես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համատեքստում էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարություն, էջ 13-14):

Այս խնդիրների լուծումը կապահովի հուսալի և անվտանգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, որն էլ իր հերթին կխթանի երկրի տնտեսական կայուն զարգացմանը: (տես Կայուն զարգացման  ծրագիր, էջ 168):

Առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներից են  նաև հանրապետությունում գազամատակարարման շահագործման անվտանգության ապահովումը:

Էներգետիկ համակարգի խնդիրների շարքում կարևորվում է ջերմամատակարարման համակարգի վերականգնումը, որն անմիջականորեն կհանդիսանա երկրում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության միջոցառումների ներդրման արդյունքը, ինչպես նաև կնպաստի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:

Այսպես, միջնաժամկետ հատվածում էներգետիկայի ոլորտի առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների շարքում կդասվեն.

- «Գյումրի-2»  ենթակայանի վերականգնումը,

- Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնումը,

- Երկրաջերմային ուսումնասիրության իրականացումը և արդյունքների մեկնաբանությունը,

- Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծռայությունների իրականացումը,

- Համայնքների գազաֆիկացումը:

Հանրապետության բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման ուղղությամբ միջնաժամկետ հատվածում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների շարքում կդասվեն.

- ՀՀ տարածքի էկզոգեն (արտածին) երկրաբանական պրոցեսների (սողանքների) մոնիթորինգի վարումը/երկրորդ փուլի իրականացում/,

- <ՀՀ պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի վերաբերյալ կոմպյուտերացված համակարգի ստեղծում> ծրագրի երրորդ փուլի` <Arc GIS միջավայրում ՀՀ մետաղական օգտակար հանածոների երևակումների վերաբերյալ կոմպյուտերացված տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը>,

- երկրաբանական ֆոնդի թվայնացման աշխատանքների իրականացումը,

- Երևան քաղաքի 1:10 000 մասշտաբի քարտեզների  կազմման համալիր երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական, երկրաբնապահպանական (գեոէկոլոգիական) և ինժեներաերկրաբանական աշխատանքների կատարումը,

- Հայաստանի Հանրապետության ջրաէներգետիկ պոտենցիալի հաշվարկը և խոցելիության գնահատումը  կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում

- ՀՀ Կոտայքի մարզում պղնձի որոնողական աշխատանքների իրականացումը,

- Շահագործվող հանքավայրերի պոչամբարների և լցակույտերի երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, երկրաքիմիական հետազոտությունները,

- ՀՀ տարածքում 1:50 000 մասշտաբի երկրաբնապահպանական  հետազոտությունները և քարտեզագրումը,

- ՀՀ տարածքում  1:25 000 մասշտաբի համալիր (երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, հիդրոերկրաբանական, երկրաքիմիական) հանույթային աշխատանքների իրականացումը,

- ընդերքօգտագործման մասով օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը:

Էներգետիկ  և բնական պաշարներ ոլորտի խնդիրներն ունեն առավել ընդհանրական բնույթ և դրանց սպասվելիք արդյունքները ներկայումս հնարավոր չէ գնահատել թվային արտահայտությամբ:

# 2. Ոլորտի (համակարգի) նպատակները և գերակայությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում

2.1. Նպատակները

Ինչպես նշվեց, էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է երկրի էներգետիկ անկախության ապահովմանն ու անվտանգության բարձրացմանը, որոնք իրենց հերթին կազմում են տնտեսության կայուն զարգացման հիմնական գործոնների զգալի մասը:

Ուստի` 2012-2014թթ. միջնաժամկետ հատվածում էներգետիկայի ոլորտի հիմնական նպատակները կմնան.

- Հայաստանի Հանրապետության կայուն տնտեսական զարգացմանը նպաստելը,

- էներգետիկայի բնագավառի անվտանգության ողջամիտ մակարդակի ապահովումը, այդ թվում.

- ներկրվող և տեղական էներգետիկ պաշարների տարատեսականացման և արտադրական հզորությունների առավելագույնս օգտագործման ապահովումը,

-	տեղական էներգետիկ պաշարների, էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ և ողջամիտ օգտագործումը և դրան ուղղված տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների կիրառումը:

- Հանրապետությունում գազամատակարարման ցանցի վերազինումը, ինչպես նաև կենցաղային նպատակներով օգտագործվող գազի սարքավորումների շահագործման անվտանգության ապահովումը:

Էներգետիկ ոլորտի նպատակներն անմիջականորեն բխում են Կայուն զարգացման ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համատեքստում էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարություն փաստաթղթի դրույթներից:

Միջնաժամկետ հատվածում բնական պաշարների ոլորտի կարևորագույն նպատակները կմնան.

-	 երկարբանական հետախոզության ծավալների ավելացումը` ապահովելով նոր հանքավայրերի արդյունավետ շահագործումը,

-	բնական պաշարների ուսումնասիրության, պահպանության, վերականգնման, վերարտադրության և արդյունավետ օգտագործման ապահովումը,

-	 ընդերքի պահպանությունը, արդյունավետ օգտագործման ու վերարտադրության ապահովումը և երկրաբանական վերահսկողության իրականացումը:

- շրջակա միջավայրի աղտոտման (ներառյալ` ռադիոակտիվ աղտոտման) կանխարգելումը, վտանգավոր քիմիական ու ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների կառավարումը, բնական և մարդածին ազդեցությունների կանխատեսման համակարգի զարգացումը:

Բնական պաշարների ոլորտի նպատակներն անմիջականորեն բխում են ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 26-ի N 380-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության ծրագրի դրույթներից:

2.2.  Գերակայությունները

|  | Գերակա ուղղություն |  |  | Հիմնավորումհամապատասխանհղումներովկառավարությանտնտեսականևքաղաքականծրագրերին |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Էլեկտրաէներգիա արտադրող հզորությունների ստեղծում և վերազինում |  |  | ՀամաձայնՀՀկառավարությանթվականիապրիլիիԱորոշմամբհավանությանարժանացածՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանծրագրիկետի ՀամաձայնՀՀկառավարությանթհոկտեմբերիիՆորոշմամբհաստատվածՙԿայունզարգացմանծրագրիԷներգետիկաբաժնի |
| 2 | Սեփական վերականգնվող էներգառեսուրսների ողջամիտ յուրացման խթանում |  |  |  |
| 3 | Հանրապետությունում գազամատակարարման ցանցի վերազինում |  |  |  |
| 4 | Ընդերքի պահպանության վերարտադրության արդյունավետ և համալիր օգտագործման ապահովում |  |  |  |
| 5, | Շրջակա միջավայրի աղտոտման (ներառյալ` ռադիոակտիվ աղտոտման) կանխարգելումը, վտանգավոր քիմիական ու ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների կառավարումը, բնական և մարդածին ազդեցությունների կանխատեսման համակարգի զարգացումը |  |  | Համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 26-ի N 380-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության ծրագրի 4.3.10.1 կետի |

# 3. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ոլորտում (համակարգում) իրականացվելիք ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)

3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը (պարտավորությունները)

Միջնաժամկետ հատվածում էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտներում գոյություն ունեցող ծրագրերն անմիջականորեն նպաստում են ոլորտների ընդհանուր նպատակների ու գերակայությունների իրականացմանը, որոնք էլ ուղղակիորեն բխում են կառավարության որդեգրած քաղաքականությունից:

1. Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման ծրագիր (ՃՄՀԳ)

ՃՄՀԳ-ի աջակցությամբ իրականացվող Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի նախագծի շրջանակներում «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ում կառուցվել է նոր էներգաբլոկ` 271,7 ՄՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ, 245,9 ՄՎտ դրվածքային էլեկտրական հզորությամբ:

Հանրապետությունում գործող ՋԷԿ-երի համեմատ նոր էլեկտրակայանը ունի բարձր բնապահպանական ցուցանիշներ, նույն դրվածքային հզորությունների դեպքում նոր էլեկտրակայանն ավելի քիչ արտանետումներ ունի գործող կայանների համեմատ, մասնավորապես` ազոտի օքսիդներ` (NO2) շուրջ 9 անգամ, ածխաթթու գազ` (CO2) մոտ 2 անգամ, ածխածնի օքսիդ` (CO) մոտ 3,8 անգամ, ինչպես նաև ջրի օգտագործման կրճատումը 3,6 անգամ:

Գոյություն ունեցող Երևանի ՋԷԿ-ը լրիվ կոնդենսացիոն (առանց ջերմային էներգիայի առաքման) ռեժիմներում 1 կՎտժ էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար ծախսում է 450-500 գ/կՎտժ վառելիք, իսկ նույն ռեժիմներում նոր կայանը ծախսում է 219,9 գ/կՎտժ, իսկ ջերմաֆիկացիոն (առավելագույն ջերմային սպառում) ռեժիմներում համապատասխանաբար` 374 գ/կՎտժ և 177,9 գ/կՎտժ:

Ծրագիրն իրականացվել է «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից:

2. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականցվող 
«Գյումրի-2»  ենթակայանի վերականգնման ծրագիր (KfW)

KfW բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի նպատակն է վերականգնել «Գյումրի-2» ենթակայանը:

«Գյումրի-2» ենթակայանն ունի տեղական և տարածաշրջանային ռազմավարական կարևորություն: Վերականգնման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգահամակարգի աշխատանքի հուսալիությունը, կնվազի վթարային անջատումների և չմատակարարվող էլեկտրաէներգիայի քանակները:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից:

3. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականցվող Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագիր (KfW):

KfW բանկի մասով «Տարածաշրջանային հզորության փոխանակում-I, Ալավերդի-Գարդաբանի էլեկտրահաղորդման վերականգնում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Ալավերդի-2» ենթակայանի վերակառուցման արդյունքում տնտեսված շուրջ 1,3 մլն եվրո գումարը KfW բանկի և ՀՀ կառավարության համաձայնությամբ նպատակաուղղվել է «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի բաց բաշխիչ սարքավորման ամբողջական վերակառուցմանն, ինչպես նաև «Գյումրի», «Լոռի», «Գուգարք 1, 2», «Նորադուզ», «Լիճք» օդային գծերի վրա տեղադրված արգելափակիչները և զտիչները նորով փոխարինմանը: Վերակառուցման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգահամակարգի աշխատանքի հուսալիությունը, կվերանա վթարային անջատումները և չմատակարարվող էլեկտրաէներգիայի քանակները:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ-ի կողմից:

4. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրաջերմային էներգիայի դրամաշնորհային ծրագիր

<Երկրաջերմային էներգիայի ծրագրի> դրամաշնորհի համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև ստորագրվել է 2009թ. փետրվարի 26-ին:

Ծրագրի իրականացման նպատակով Գլոբալ բնապահպանական միջոցառումների Գեոֆոնդ 2 միջոցներից Հայաստանին տրամադրվել է 1.5 մլն. ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ:

Երկրաջերմային էներգիայի ծրագրի նպատակն է գնահատել առավելագույն  մեծ երկրաջերմային ներուժ ունեցող երկրաջերմային տեղամասի հետազոտական հորատման կենսունակությունը: Ծրագրի արդյունավետության հիմնական ցուցանիշը հետախուզական հորատանցք հորատելու կամ չհորատելու որոշումն է` կախված հետախուզական աշխատանքների արդյունքներից: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք հետախուզական աշխատանքները կհանդիսանան միջազգային լավագույն պրակտիկային համահունչ իրականացվող հետախուզական աշխատանքների փորձ: Հետևաբար, այդ փորձը կարող է կիրառվել Հայաստանում կամ նմանատիպ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող այլ երնկներում երկրաջերմային հետախուզությունների համար:

Երկրաջերմային ծրագրի շրջանակներում 2009թ. ստորագրվել են հետևյալ երեք պայմանագրերը` <Երկրաբանական դաշտային հետախուզական աշխատանքներ, Գրիձոր և Քարքար երկրաջերմային տեղանքների մագնիսաթելուրային զոնդավորում>, GT-CS-1/2008, <ՄԹ արդյունքների մեկնաբանում>, GT-CS-2/2008, <Երկրաջերմային փորձագետ>, GT-CS-5/2008:

Ծրագիրն իրակացվում է <Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ>-ի կողմից:

5. Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ (ՀՀ պետբյուջե)

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է միջուկային և ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահպանմամբ ռադիոակտիվ թափոնների կենտրոնացված փոխադրում, ուսումնասիրում, պահպանում, վնասազերծում և թաղում՝ մարդկանց և շրջակա միջավայրի իոնացնող ճառագայթման վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար:

Ծրագիրն իրակացվում է <Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում> ՓԲԸ-ի կողմից:

6. Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություն (ՀՀ պետբյուջե)

Ծրագրի շրջանակներում կշարունակվի երկրաբանական ֆոնդի գործունեության արդյունավետության բարձրացումը` նպատակաուղղված նրա հիմնական գործառույթների իրականացման ապահովմանը:

Ծառայությունը մատուցվում է <Հանրապետական երկարաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ-ի կողմից:

7. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների աջակցման ծառայություններ (ՀՀ պետբյուջե)

Գոյություն ունեցող ծախսային ծրագրերը նպաստում են ընդերքի հանքահումքային ներուժի բացահայտմանը` օգտակար հանածոների նոր հանքավայրերի հայտնաբերման և գնահատման, ինչպես նաև ընդերքի հարստությունների ռացիոնալ օգտագործման գործում:

1.  <ՀՀ պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի վերաբերյալ կոմպյուտերացված համակարգի ստեղծում> ծրագրի երկրորդ փուլ` <Arc GIS միջավայրում ՀՀ պինդ օգտակար հանածոների հանքերևակումների վերաբերյալ կոմպյուտերացված տեղեկատվական համակարգի ստեղծում> - ՀՀ տարածքում բազմամյա երկրաբանահետախուզակական աշխատանքների (ԵՀԱ) արդյունքում հայտնաբերված պինդ օգտակար հանածոների և երևակումների հետ կապված բազմաթիվ փաստաթղթերի, քարտեզների, գծագրական նյութերի, եզրակացությունների, առաջարկությունների, տեղեկանքների լիարժեք օգտագործումը ապագայում ԵՀԱ պլանավորման, ԵՀ ուսումնասիրությունների հետագա ուղղությունների մշակման, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան  տեղեկանքների   տրամադրման համար գրեթե անհնարին է: Ժամանակակից կոմպյուտերացված տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը այս բնագավառում կոչված է վերացնելու այդ դժվարությունները: ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում` 2012թ.-ին նախատեսվում է 2005թ.-ից մինչև 2011թ.-ը կատարած աշխատանքները ներկայացնել ամփոփ հաշվետվություն համապատասխան քարտեզներով:

2.   <ՀՀ տարածքի էկզոգեն (արտածին) երկրաբանական պրոցեսների(սողանքների) մոնիթորինգի վարում> - աշխատանքների առաջին փուլով   ներկայացել է ՀՀ տարածքի սողանքների կադաստրը և 1:200000 մասշտաբի սողանքային քարտեզը:

Երկրորդ փուլով նախատեսվում է իրականացնել աշխատանքների առաջին փուլի արդյունքների հիման վրա հաշվառված առավել վտանգավոր սողանքների մոնիթորինգի կազմակերպումը` համալիր  հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական աշխատանքներ, որի հիման վրա կտրվի սողանքների ակտիվացման և կանխագուշակման  ինֆորմացիան և երկրաբանական  միջավայրի  փոփոխությունը, նպատակ ունենալով  բացահայտել երկրաբանական միջավայրի  փոփոխման տենդենցը, տալ վիճակի գնահատականը և մշակել հակասողանքային  պաշտպանության միջոցառումներ առաջնային հանդիսացող` Երևանի Նուբարաշեն, Արարատի մարզի Ուրցաձոր, Կոտայքի մարզի Գեղադիր,  Տավուշի մարզի Աչաջուր, Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ, Լոռու մարզի Եղեգիս սողանքային գոտիներում, սակայն չի բացառվում  ներկա վիճակի փոփոխություն կախված նրանց ակտիվացման հետ:

Ծրագիրն իրականացվում է <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպության կողմից:

### 3.2. Նոր նախաձեռնություններին առնչվող ծրագրեր

2012-2014թթ. միջնաժամկետ հատվածում նոր նախաձեռնությունների գծով ծրագրվում է իրականացնել`

Էներգետիկայի ոլորտում

1. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականցվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագիր (KfW):

KfW բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի նպատակն է վերականգնել Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրը, մասնավորապես Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի Տաթև, Շամբ և Սպանդարյան հիդրոէլեկտրակայանների հիմնական սարքավորումների ու սարքերի նախագծային հզորությունների ու պայմանների վերականգնումն է, ըստ որի կբարձրանա կայանների շահագործման հուսալիությունը, ինչպես նաև հիդրոէլեկտրակայաններում արտադրված էլեկտրաէներգիայի քանակը և որակը:

Տաթև ՀԷԿ-ը, որը նախագծված է որպես պիկային կայան, ներկայումս միակ կայանն է, որ աշխատում է որպես ռեակտիվ հոսանքի կոմպենսատոր և կարգավորում է Հայաստանի և Իրանի սեզոնային փոխհոսքերը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ՓԲԸ-ի կողմից:

4. Ոլորտի (համակարգի) պետական հատվածի եկամուտները (բացառությամբ պետական բյուջեից ստացվող եկամուտների)

Էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտների պետական հատվածի կազմակերպություններն են հանդիսանում <Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ> և <Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ-ները, որոնք իրենց գործունեության ընթացքում վճարովի ծառայությունների մատուցումից ստանում են եկամուտներ (բացի պետական բյուջեից ստացվող եկամուտների): <Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ> ՊՈԱԿ-ի 2012-2014թթ. ՄԺԾԾ-ի հայտը ներկայացվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, իսկ <Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ-ի գործունեության ընթացքում վճարովի ծառայությունների մատուցումից ստացված եկամուտները ներկայացված են Հավելված N 6-ում :

5. Արտաքին աղբյուրներից` պետական բյուջեի խողովակներով ստացվող վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրեր

Էներգահամակարգի վերակառուցման և վերազինման համար արտաքին աղբյուրներից` պետական բյուջեի խողովակներով շարունակվում են վարկեր ստացվել.

- Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (ՃՄՀԳ) կողմից (համաձայն 29.03.2005թ. ՀՀ կառավարության և Միջազգային Համագործակցության Ճապոնական բանկի միջև կնքված Nօ ARM-P2 վարկային համաձայնագրի) Երևանի համակցված ցիկլով շոգեգազային էներգաբլոկ ծրագրի շրջանակներում: Այս ծրագրի շրջանակներում կառուցվել է շուրջ 271,7 ՄՎտ ընդհանուր դրվածքային և 245,9 ՄՎտ դրվածքային էլեկտրական հզորությամբ համակցված շոգեգազային ցիկլով աշխատող մեկ էներգաբլոկ, որն աշխատում է բնական գազով:

- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW)  կողմից (համաձայն 30.01.2009թ. ՀՀ կառավարության և KfW բանկի միջև կնքված վարկի տրամադրման և ծրագրի իրականացման պայմանագիր) «Գյումրի-2» ենթակայանի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում: Նշված ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերականգնել «Գյումրի-2» 220/110/10կՎ ենթակայանն ամբողջությամբ (ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում 2011թ.-349961,2 հազար դրամ, 2012թ.-888332,2 հազար դրամ, 2013թ.-976880,4 հազար դրամ, 2014թ.-3149,9 հազար դրամ` ծրագրի իրականացման ժամանակ առաջացող հարկային, մաքսային և այլ պարտավորությունների համար նախատեսված ծախսեր):

- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW)  կողմից (համաձայն 21.11.2003թ. ՀՀ կառավարության և KfW բանկի միջև կնքված վարկի տրամադրման և ծրագրի իրականացման պայմանագիր) Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի շրջանակներում «Ալավերդի-2» ենթակայանի վերակառուցման  արդյունքում խնայված գումարը KfW բանկի և ՀՀ կառավարության համաձայնությամբ նպատակաուղղվել է «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի բաց բաշխիչ սարքավորման ամբողջական վերակառուցմանն, ինչպես նաև «Գյումրի», «Լոռի», «Գուգարք 1, 2», «Նորադուզ», «Լիճք» օդային գծերի վրա տեղադրված արգելափակիչները և զտիչները նորով փոխարինմանը:

- Համաշխարհային բանկի (ՀԲ)  կողմից (համաձայն 2009 թվականի փետրվարի 26-ի Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև կնքված <Գեոֆոնդ 2-Երկրաջերմային ծրագիր> դրամաշնորհային համաձայնագրի)` Երկրաջերմային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում (ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում 2011թ.-54770.90 հազար դրամ, 2012թ.-13668.39 հազար դրամ): Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երկրաջերմային ուսումնասիրության իրականացում և արդյունքների մեկնաբանություն:

6. Ոլորտի (համակարգի) գծով ֆինանսական պահանջների ամփոփում 2012-2014թթ. ժամանակահատվածի համար

Ոլորտի գծով ֆինանսական պահանջների ամփոփումը ներկայացված է Հավելված 8-ում:

7. ՄԺԾԾ հայտի հետ կապված ռիկերը

- Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի կառուցման, Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականցվող «Գյումրի-2» ենթակայանի վերականգնման, Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականցվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագրերի հայտերը ռիսկեր չեն պարունակում:

- <Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների աջակցման ծառայություններ> ծրագրի հետ կապված ռիսկային գործոնները բացակայում են այն իմաստով, որ ծրագրերով իրականացված աշխատանքների արդյունքում ֆիզիկական ծավալներ չեն ստացվում, ծրագրերն իրենց բնույթով համարվում են խորհրդատվական: Ծրագրերի ֆինանսավորումը չապահովելու դեպքում չի կատարվի ՀՀ կառավարության 2008 թ. ապրիլի 28-ի թիվ  380-Ա  որոշման` բնական պաշարների պահպանության, վերականգման, վերարտադրության և արդյունավետ օգտագործման  ապահովման խնդիրների լուծմանը նվիրված միջոցառումների ծրագիրը:

- <Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ ծրագրի/ Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում> ՓԲԸ հիմնական նպատակն է ռադիոակտիվ թափոնների փոխադրում, ուսումնասիրում, վնասազերծում և թաղում, որով զբաղվում են փորձառու և համապատասխան որակավորում անցած մասնագետներ: Աշխատավարձի  ցածր լինելու պատճառով հնարավոր է կադրերի արտահոսք, որն իր ազդեցությունը կունենա ընկերության անվտանգ աշխատանքների վրա և հնարավոր է առաջանա վթարային իրավիճակներ ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքի ժամանակ:

| N | Ռիսկի նկարագրությունը | Երևույթի հանդես գալու հավանականությունը | Հնարավոր ազդեցությունը նպատակների և արդյունքային ցուցանիշների վրա | Ռիսկի կանխման/հաղթահարման հմարավոր ուղիները |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ցածր աշխատավարձերի պատճառով մասնագետների արտահոսք | 1 | Կվտանգվի վտանգավոր քիմիական ու ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների կառավարման իրագործումը | Աշխատավարձերի բարձրացում |

- <Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ> ծրագրի /<Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ> ՊՈԱԿ/ ՄԺԾԾ հատվածում ռիսկային գործոննն առկա է: Ռիսկը կախված է ընդերքօգտագործման ոլորտում տեղեկատվության ներկայացման քանակի նվազման հետ: Վերջինս  անմիջապես պայմանավորված է բնական հումքի պահանջի հնարավոր նվազման հետ:

Ստորև աղյուսակում բերվում է ռիսկի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվությունը.

| N | Ռիսկի նկարագրությունը | Երևույթի հանդես գալու հավանականությունը | Հնարավոր ազդեցությունը նպատակների և արդյունքային ցուցանիշների վրա | Ռիսկի կանխման/հաղթահարման հմարավոր ուղիները |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ընդերքի վերաբերյալ տեղեկատվության հաշվառման և պահպանման քանակի նվազեցում | 4 | Աշխատանքների ծավալի նվազում և աշխատանքային ռեսուրսների կրճատում | Ընդերքօգտագործման բարենպաստ պայմանների ստեղծում |