ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

|  | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Ժամկետը | Կարծիք |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 1 | Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման և միջպետական առևտրի զարգացման միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. հուլիսի 27-ի ՀՀ կառավարության նիստի № 32-10 արձանագրային որոշմամբ հավանության է արժանացել ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման և միջպետական առևտրի զարգացման միջոցառումների ծրագիր ժամանակացույցը: | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 2 | «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. սեպտեմբերի 7-ի ՀՀ կառավարության № 1131-Ա որոշմամբ հավանության է արժանացել «Էներգետիկայի մասին», «Լիցենզավորման մասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը և սահմանված կարգով ներկայացվել ՀՀ Ազգային ժողով: | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3 | «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության 2017թ. նոյեմբերի 9-ի № 1421 որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» № 122-Ն որոշման № 1 հավելվածի 3-րդ կետը: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4 | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի N 313 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. նոյեմբերի 23-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության № 1494-Ն որոշումը: | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5 | ««Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են № ՀՕ-262-Ն և № ՀՕ-261-Ն օրենքները: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6 | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի № 03/22.4/6220-17 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2017թ. նոյեմբերի 1-ի № 02/23.15/24197-17 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով: ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարության 2017թ. նոյեմբերի 20-ի № 03/22,4/6723-17 գրությամբ նախագծի լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 7 | «Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. օգոստոսի 24-ի ՀՀ կառավարության նիստի № 36 արձանագրային որոշմամբ հավանության է արժանացել Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հայեցակարգը: | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 8 | «ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի № 473-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | 2017թ. դեկտեմբերի 28-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության № 1714–Ա որոշումը: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետը |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2 | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում | - Հհենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ 2017թ. մարտի 1-ին «Նորավան» ենթակայանի տարածքում ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի և ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանության, ծրագրի գլխավոր կապալառու իրանական «Սանիր» ընկերության, պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների ու ծրագրի այլ պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ստորագրվել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց՝ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով 2018թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկրվել են LSD-3, HSD-10, TD-30 և TD-60 հենարանների կոնստրուկցիաներ, մեկուսիչների, հաղորդալարերի, ամպրոպապաշտպան ճոպանների կախովի շարաններ և այլ կցամասեր: - Հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ Իրականացվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծերի՝ 76 խարիսխային հենարանների երկրաբանական ուսումնասիրություններ, փորվել են 166 հենարանների հիմքեր, բետոնապատվել են 140 հենարանների հիմքեր և մոնտաժվել են 83 հենարաններ: «Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են բաց պահեստի տարածքի հարթեցման, ենթակայանի 400 կՎ և 220 կՎ ԲԲՍ-ների հատվածներում հողային, օպերատիվ կառավարման և պահակատան շենքերի հիմքերի նախնական բետոնման աշխատանքներ: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | 3 | Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ | - Գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում - գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում - ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո) Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված մրցույթների շրջանակներում ստացվել և բացվել են 2017թ. փետրվարի 6-ին՝ ենթակայանների և 2017թ. փետրվարի 8-ին՝ էլեկտրահողորդման օդային գծերի կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության հայտերը: Սահմանված ընթացակարգի համաձայն իրականացվել է ստացված հայտերի գնահատման գործընթացը: Պետական պարտքի վրա ծրագրի ճնշումը մեղմելու և ծրագրի միջոցների օգտագործման արդյունավերտությունը բարձրացնելու նպատակով Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) հետ բանակցվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման և օպտիմիզացման վերաբերյալ: Այդ նպատակով ծրագրի պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ծրագրի խորհրդատուի հետ համատեղ իրականացնում է ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման գործընթաց և զուգահեռ դիմել է KfW բանկին հայտարարված մրցույթները դադարեցնելու ու վերանայված տեխնիկական լուծումներով նոր մրցույթներ հայտարարելու վերաբերյալ թույլտվություն ստանալու համար: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 4 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում) 2017թ.փետրվարի 1-ին և մարտի 14-ին ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՀ ԿԱ ՄԱԿՊԿ, Հայկական ԱԷԿ-ի, իսկ ապրիլի 7-ին նաև Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ ղեկավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդականի մոտ կայացել են խորհրդակցություններ, որի ընթացքում քննարկվել են Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի (Ծրագիր) ընթացքը, ինչպես նաև է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի 2017թ. ՊՆՎ-ի ընթացքում աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը և տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: 2017թ. ապրիլի 4-ին ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ-ի և Հայկական ԱԷԿ-ի ղեկավարության, իսկ հունիսի 12-ին ՌԴ ատոմային էներգետիկայի Ռոսատոմ ՊԿ գլխավոր տնօրենի հետ ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարի մոտ տեղի են ունեցել հանդիպումներ, որի ընթացքում քննարկել են Ծրագրի ընթացքը, ինչպես նաև ՊՆՎ-2017 ընթացքում նախատեսվող աշխատանքները և տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: 2017թ. ընթացքում Երևանում անց է կացվել Ծրագրի համատեղ համակարգող կոմիտեի երկու նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են Ծրագրով կատարված աշխատանքները և ստորագրվել արձանագրություններ։ Մայիսի 10-ին մեկնարկել է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի 2017թ. ՊՆՎ-ն, որի ընթացքում, բացի պլանավորված վերանորոգման աշխատանքներից, իրականացվել են նաև Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի սարքավորումների և համակարգերի գործիքային հետազոտություններ, շտկվել են 35 կՎ յուղային անջատիչի՝ էլեգազայինով փոխարինելու տեխնիկական պահանջները, ճշգրտվել են ՏՀՀ-ի լրացուցիչ չափագրումների մասնագրերը և այլն: ՊՆՎ-2017 ավարտել է 2017թ. հուլիսի 7-ին: - Աշխատանքների իրականացման հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ) ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են թվով 22 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը: Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման շրջանակներում 2017թ. ընթացքում Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման հաստատված պլան- ժամանակացույցին համապատասխան մեկնարկել են նախատեսված սարքավորումների մատակարարման աշխատանքները, մասնավորապես մատակարարվել են` 1-ին և 2-րդ տուրբոգեներատորները (ՏԳ), ՏԳ-ի օժանդակ համակարգերի սարքավորումները, կամրջակային կռունկների արդիականացման համար անհրաժեշտ հանգույցները, գլխավոր բլոկային տրանսֆորմատորները և այլն: Մշակվել և ՀՀ կառավարության հավանության է արժանացել Հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության առաջին էներգաբլոկը շահագործումից հանելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը: Մշակման ընթացքում է Հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ներդրումային պլանի հաստատման և դրանից բխող միջոցառումների իրականացման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ։ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | - «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) Իսլանդական «Վերկիս» կազմակերպության կողմից պատրաստվել է «Կարկառ երկրաջերմային էլեկտրակայանի նախնական ինքնարժեքի հաշվարկը» հաշվետվությունը և հաշվետվության եզրակացության հայերեն թարգմանությունը: Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի (այսուհետ Ծրագիր) շրջանակներում Կարկառ երկրաջերմային տարածքում երկրաջերմային Օրգանական Ռանկինի ցիկլով աշխատող/ էլեկտրակայան կառուցելու համար նախատեսված է որոնել միջազգային փորձառությամբ ներդրող կազմակերպություններ։ Հորատանցքերի փորձարկման հաշվետվությունները առանձին-առանձին և հորատանցքերի ավարտական հաշվետվությունը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել են ավելի քան 50 միջազգային ներդրող կազմակերպությունների։ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը դիմել է նաև ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը` դիվանագիտական խողովակներով շահագրգիռ ներդրողներին վերոհիշյալ ծրագրի վերաբերյալ տեղեկացնելու նպատակով: Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը դիմել է երկրաջերմային ոլորտում մեծ փորձ ունեցող ENEL կազմակերպությանը: 2017թ. նոյեմբերի 24-ին ENEL կազմակերպության մասնագետների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել տեսակոնֆերանս, որի ընթացքում մասնագետներին տրամադրվել է 2 նեղ հորատանցքերի փորձարկման արդյունքները և ավարտական հաշվետվությունները։ Հիմնադրամին են դիմել նաև երկրաջերմային ոլորտում լայն ճանաչում ունեցող Իտալական GRUPPO TREVI կազմակերպությունը և Landsvirkjun Power-Verkis Իսլանդական կոնսորցիումի ներկայացուցիչը, որի տեղեկացմամբ իրենց բաժնետեր կազմակերպությունը՝ Landsvirkjun Power-ը հետաքրքրված է երկրաջերմային ոլորտում ներդրումներ կատարելու հարցում։ Նշված կազմակերպություններին ևս տրամադրվել են 2 նեղ հորատանցքերի փորձարկման արդյունքները և ավարտական հաշվետվությունները։ Տրամադրված հաշվետվությունների ուսումնասիրությունից հետո կողմերի միջև կկազմակերպվի երկրորդ քննարկումը։ Ներկայում դիտարկվում է նաև ՀՀ-ում երկրաջերմային էլեկտրակայանների կառուցման ծրագրերի փաթեթային լուծման տարբերակը՝ «Ջերմաղբյուր» և «Կարկառ» տեղանքների համար մեկ միասնական ներդրողի ներգրավմամբ: Այդ նպատակով, որպես առաջին քայլ մշակվել և 2017թ. դեկտեմբերի 25-ին սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնվող երկրաջերմային էներգետիկայի զարգացման խթանման մասին» № 1586-Ա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6 | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում | - Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ ՊՈԱԿ-ում առկա օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների (2014-2017թթ. ընթացքում կազմված) բոլոր անձնագրերը թվայնացված են: - Թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա թվայնացված բոլոր (այդ թվում մինչև 2014 թվականը թվայնացված անձնագրերը) տեղադրված են www.geo-fund.am կայքում: - Առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100 տոկոս թվայնացում Թվայնացված են առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100%-ը: - Թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) Թվայնացված երկրաբանական տեղեկություններն ամբողջությամբ (100%) տեղադրված են www.geo-fund.am կայքում: | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |