ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրում 
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտում ներառված են թվով 4 միջոցառումներ և 6 գերակա խնդիրներ:

2018թ. միջոցառումները՝

- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2399-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: Ժամկետ հունիսի 2-րդ տասնօրյակ:

- «Անվտանգության կանոնները մայրուղային գազատարներում հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 119-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: Ժամկետ հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ:

- «Հայաստանում ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներին այլընտրանք հանդիսացող էներգակիրների կիրառման համար ենթակառուցվածքների հեռանկարային զարգացման միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: Ժամկետ հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ:

- «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: Ժամկետը նեյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ:

2018թ. գերակա խնդիրները.

- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի արդիականացում և ավարտական փուլի իրականացում

1) կառավարման և պաշտպանական համակարգի արդիականացում, ժամկետ օգոստոսի

2-րդ տասնօրյակ:

2) սարքավորումների փոխարինում և արդիականացում` ըստ ժամանակացույցի ժամկետ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ:

- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում

- հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ, ժամկետը հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ:

- ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների ավարտ, ժամկետ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ:

- Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ

- պետական պարտքի վրա լրացուցիչ ճնշում չգործադրելու նպատակով ծրագրի առաջին փուլի իրականացման համար միջազգային ֆինանսական կառույցներից առևտրային վարկերի ներգրավման բանակցությունների իրականացում և վարկային համաձայնագրի ստորագրում, ժամկետ օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ:

- էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և ենթակայանների նախագծման աշխատանքների մեկնարկ, ժամկետ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ:

4	Վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների կիրառմամբ արտադրական հզորությունների ստեղծում

1)	«Մասրիկ» տեղանքում մոտ 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթների արդյունքների ամփոփում և ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցուման մեկնարկի ապահովում, ժամկետ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ:

2) Հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերին աջակցության արդյունքում քամու ներուժի չափումների իրականացում, ժամկետ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ:

3) «Կառկառ» տեղանքում մինչև 2018թ. ավարտը երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի արդյունքում էլեկտրակայանի կառուցման իրագործելիության դրական եզրակացության դեպքում երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի մշակման ապահովում, ժամկետ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ: