ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 16. | «Կենցաղային նպատակներով օգտագործվող գազի սարքերի անվտանգության պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1458-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի N 01/22.2/4754-14 գրությամբ որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |
|  | 17. | «Գազի տնտեսությունում գազատարների և դրանց վրա գտնվող ինժեներական կառույցների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | 2014թ. նոյեմբերի 26-ի N 01/22.2/5371-14 գրությամբ որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |
|  | 18. | «Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում տեղադրվող սարքավորումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | 2014թ. դեկտեմբերի 16-ի N 02/22.3/5800-14 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարմանը: ՀՀ կառավարության աշխատակազմից 23.12.2014թ. N 02/23.18/21883-14 գրությամբ ստացվել է ՀՀ վարչապետի հանձնարարականը՝ ևս մեկ անգամ քննարկել ներկայացված նախագիծը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ և մինչև 23.01.2015թ. վերջնական փոխհամաձայնեցած տարբերակը ներկայացնել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 4 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման նպատակով հողատարածքների ձեռքբերում, հենասյուների հիմքերի հողային և բետոնային աշխատանքների իրականացում ՀՀ կառավարության 28.08.2014թ. № 923-Ն որոշմամբ, ֆիզիկական անձանց սեփականություն հանդիսացող 166 հողակտորների նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ` գերակա հանրային շահ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 90 պետական և համայնքային հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Հաշվետու ժամանակահատվածում հենասյունների հիմքերի հողային և բետոնային աշխատանքեր չեն իրականացվել, քանի որ ՀՀ ԷԲՊՆ-ի իրավասություններից դուրս գտնվող բանկային խնդիրների պատճառով Իրանի արտահանման զարգացման բանկը կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը: 2014թ. դեկտեմբերի 15-16-ը հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում սկզբունքորեն կարգավորվել են ԻԱԶԲ-ի վարկի և «Սանիր ՖԶԵ»-ի փոխառության մասով ապահովագրական վճարների հարցերը, վերջնական կարգավորման փուլում է «Մելլաթ» բանկում ակրեդիտիվի բացման հարցը, որից անմիջապես հետո պետք է վերսկսվի ծրագրի ֆինանսավորումը: - Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակով 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել են «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վարկային և ծրագրային համաձայնագրեր` 75,0 մլն եվրո և 10,2 մլն եվրո գումարի չափով: Նախատեսվում է նաև դրամաշնորհային ներդրում ծրագրում՝ մինչև 10,0 մլն եվրոյի չափով, որը կհատկացվի Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի («NIF») ներքո: Բացի այդ, Վարկառուի և Եվրոպական Ներդրումային Բանկի («ԵՆԲ») միջև նախատեսվում է ստորագրել վարկային համաձայնագիր մինչև 10,0 մլն եվրոյի չափով: KfW բանկի հետ քննարկումներ են տարվում ծրագրի երկրորդ փուլն առաջին փուլին զուգահեռ իրականացնելու վերաբերյալ: ՀՀ-ում ԳԴՀ դեսպանությունը իր 2014թ. դեկտեմբերի 19-ի հայտագրով հայտնել է, որ ԳԴՀ կառավարությունը Վերականգնման վարկերի բանկի միջոցով «Կովկասի էներգետիկ միություն II (Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման գիծ, բարձրավոլտ էլեկտրակայաններ)» ծրագրի համար տրամադրելու է մինչև 100,0 մլն եվրո արտոնյալ վարկ, որի հետ կապված` 2015թ. հունվար ամսին ակնկալվում է բանկի փորձագետների այց Հայաստան: |  |
|  | 5 | Հայկական ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցում | Հայկական ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման համար ներդրողների ներգրավման ուղղությամբ բանակցային գործընթացի շարունակում ՀՀ կառավարության 2014թ. մայիսի 19-ի թիվ 511-Ա որոշման 2.2.8.1.կետի համաձայն` Հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մեկնարկը նախատեսված է 2018 թվականին, իսկ համաձայն ՀՀ կառավարության 2014թ հուլիսի 31-ի թիվ 836-Ն որոշման՝ Հայկական ԱԷԿ-ի` մինչև 1000 ՄՎտ հզորության նոր միջուկային էներգաբլոկի շահագործման հանձնումը նախատեսված է 2026 թվականին: Ելնելով ՀՀ կառավարության վերոնշյալ որոշումների ժամկետներից, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը վերանայում է ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի նախագծի հիմքում դրված սկզբունքային դրույթները, նկատի ունենալով, որ միջուկային էներգաբլոկների միջազգային շուկայում ի հայտ են եկել փոքր և միջին հզորության ռեակտորներով կահավորված առաջարկներ: Սկզբունքային դրույթների վերանայմանը զուգահեռ շարունակվում են բանակցությունները ռուսական կողմի և այլ հնարավոր ներդրողների հետ: ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ կատարվել է միջուկային ռեակտորների միջազգային շուկայում առկա միջին և փոքր հզորության ճմշումային ռեակտորներով կահավորված ԱԷԿ-ների վերլուծություն և ՀՀ էներգետիկ համակարգի նվազագույն ծախսերով զարգացման ծրագրի վերանայում: Վերջինս քննարկվել է 2014թ. նոյեմբերի 28-ին` ներգրավելով շահագրգիռ գերատեսչությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին: 2015թ.-ին նախատեսվում է մշակել ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման պլան-ժամանակացույց, որում ամփոփված կլինեն մինչ օրս կատարված աշխատանքները և կսահմանվեն միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հիմնական փուլերի իրականացման ժամկետները: |  |
|  | 6 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի` լրացուցիչ ժամկետում շահագործման նախապատրաստում | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում 2014թ դեկտեմբերի 20-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման համագործակցության մասին» Համաձայնագիրը: Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո Կողմերը կնշանակեն լիազորված կազմակերպություններին: ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունները մշակել են «Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացման նպատակով ՀՀ կառավարությանը արտահանման վարկի տրամադրման մասին» ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև Համաձայնագիրը, որը նախատեսվում է ստորագրել 2015թ. հունվարին: Վարկային Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո լիազորված կազմակերպությունների միջև կստորագրվի շրջանակային պայմանագիր՝ Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացման համար: |  |
|  | 7 | Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին և ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբին աջակցություն | - Հայաստան ներկրվող բնական գազի ջերմատվության մեծությունը որոշելու նպատակով նմուշառումների և փորձարկումների գործընթացին աջակցություն Ի պատասխան ՀՀ գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ՀՀ ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողովի 02.04.2014թ. NԵ-4, 09.07.2014թ. NԳՀ-Ե-17, 18.09.2014թ. NԳՀ-Ե-23 և 11.11.2014թ. NԳՀ-Ե-42 գրությունների՝ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը համապատասխանաբար իր՝ 29.04.2014թ. N01/19.2/1553-14, 02.06.2014թ. N01/19.2/2099-14, 23.07.2014թ. N02/19.1/2968-14, 27.09.2014թ. N02/19.1/4106-14 և 20.11.2014թ. N01/19.1/5233-14 գրություններով ներկայացրել է պահանջվող տեղեկատվությունները: |  |